附件4：

板芙镇小型工程施工企业库实施办法

根据《板芙镇使用财政资金的小型工程发包管理办法》，组建《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）以外小型工程施工企业库(以下简称“企业库”)，具体实施办法如下：

一、组建“企业库”

组建《必须招标的工程项目规定》以外小型工程施工企业库(以下简称“企业库”)，凡符合资质条件的企业均可报名入库。“企业库”由镇城管住建和农业农村局制定管理制度并负责日常管理。

二、发包要求

由发包人聘请具备相关资质的招标代理单位编制工程发包文件，内容需包括工程概况、立项批文（按中山市政府投资项目管理相关规定执行）、中介预算、工程量清单、质量及工期要求、发包控制价、摇珠时间地点、发放发包文件时间和方式要求、具体发包和摇珠操作办法等。工程项目的发包消息由建设单位统一在板芙镇政府网及招标代理公司网站发布。

三、确定承建单位

（一）、与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独装修、修缮工程投资额(以中介预算为准，下同)在200万元（不含本数）以下的纳入政府采购范围，按中山市财政局的相关规定执行。

（二）、投资额在100万元(不含本数)以下的工程类项目，发包人应聘请具备相关资质的造价咨询单位编制中介预算，以此造价下浮10%作为发包价的上限价，由“企业库”内所有企业自主向招标代理单位报名参加投标，招标代理单位集中已报名的企业（三家或三家以上），采取公开摇珠方式选取三家单位，进行一次性报价，直接计算有效标报价的算术平均值作为平均值，以报价低于并最接近平均值的投标单位为中标单位。

（三）、投资额在100万元(含本数)至400万元(不含本数)的工程类项目，发包人应聘请具备相关资质的造价咨询单位编制中介预算及工程量清单(“企业库”单位必须要以工程量清单进行报价)，以此造价下浮10%作为发包价的上限价，由“企业库”内的企业自主向招标代理单位报名参加投标，招标代理单位集中已报名的企业（三家或三家以上）进行一次性报价。在有效的经济标中，若有效的经济标多于五家（含五家）去掉一个最高报价和一个最低报价后计算得出余下报价的平均值，以报价低于并最接近平均值的投标单位为中标单位；若有效的经济标少于五家（不含五家）直接计算有效标报价的算术平均值作为平均值，以报价低于并最接近平均值的投标单位为中标单位。

（四）、对于抢险、应急、维稳类的工程项目；涉及国家安全、国家秘密不适宜招标的工程项目；施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程项目；政府特许经营权、特种行业经营权的工程项目，经镇主要领导同意后报党委会讨论同意可直接委托符合资质要求的承建企业直接施工。发包人应聘请具备相关资质的造价咨询单位编制中介预算，以此造价下浮10%作为承包合同价。

（五）、投资额在400万元(含本数)以上的工程项目，统一进入中山市公共资源交易中心进行交易。