## 2021-2024年坦洲镇市政设施零星维修管养项目

## 采购需求征求意见公告

一、采购项目名称：2021-2024年坦洲镇市政设施零星维修管养项目

二、采购品目名称：市政公共设施管理服务

三、本公告期限（不得少于5个工作日）自： 2021年04月16日 至2021年04月22日止

四、任何供应商、单位或者个人对本项目采购需求（征求意见稿）公告有异议的，可以自公告开始之日起至公告期满后5个工作日内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构。

五、联系事项

（一）采购人：中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心

地址：中山市坦洲镇坦神北路105号

联系人： 郭先生

联系电话：0760-86288318

（二）采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市石岐区中山二路59号裕华花园广场裕乐苑2001房

联系人：黄先生

联系电话：0760-88399895

发布人：中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心

发布时间：2021年04月15日

- 用户需求书

- (包组一、包组二适用）

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的服务内容进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 投标报价（优惠率）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价（优惠率）有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

- 本项目不允许分包。

一、总则

1、坦洲镇市政道路设施零星维修管养项目将通过公开招标的形式，确定每个包组（南片区、北片区）各1名中标人负责该项目的实施。（注：中标人资格的取得并不意味着全部项目的实施，采购人无法预计也无法保证向各中标人分别实施的具体数量）。

2、本次招标的项目及范围为：本次采购范围为坦洲镇市政道路设施零星维修管养工程所含全部内容，包括锯缝深度6～10cm、拆侧石500×300×120mm等（具体详见中介预算）。

3、维护管养期限：合同签订并生效的时间起三年（包括风雨天及水、电源接驳所需的时间）。

4、承包方式：本项目实行工程总承包（除采购人提出图纸变更所增减的工程量在结算时由中介机构审核确认后按实结算外），本工程为固定单价合同（含税），实行工程固定单价报价。所包含属承包商风险范围有：投标文件漏项；材料价格升降；以上风险和价格变动结算时均不进行调整。其余实行工程造价总承包，即按中标价包造价、包质量、包工期、包安全、包施工措施、包文明施工等等，由投标人自行确定工程的风险系数自行报价，即中标价为工程总承包价。中标人必须以直属施工队伍施工，不得使用挂靠施工队伍，一经发现中标人存在违规行为，每发现一次处违约金人民币伍万元处理，超过两次的采购人有权终止合同并没收履约保证金，同时保留一切追究的权利。另外，中标人不得以任何方式把项目进行转包，一经发现中标人存在违规行为，则采购人有权终止合同，并追究由此造成的一切损失。

5、★为保证工程的顺利完成，每个中标人只可中其中一个包组。投标人须认真填写“中选包组优先意愿表”，如中标人同时中选两个包组的，则按其“中选包组优先意愿表”的优先顺序确定其最终中选包组。

二、项目维护清单

1、服务项目内容详见本项目中介预算。（另附）

2、主要材料使用要求：

（1）采购范围内所用材料，由中标人自行采购。

（2）采购人保留对本项目使用的主要材料品质确认审查的权利。

三、投标报价

1、本项目采用优惠率报价，投标人应考虑经济增长物价上涨及自身成本报价，确定投标报价优惠率，投标报价优惠率不少于10%，少于10%的投标报价优惠率（如投标报价优惠率为9%）视为无效投标，作废标处理。

2、优惠率定义：以本招标文件给出的每个项目的“综合单价投标上限”金额为基准，综合考虑本次采购所有工程维护的物价、人工等相关因素变动而作出的投标报价，而中标人所报的投标报价优惠率将作为采购人在项目实施期间对坦洲镇市政道路设施零星维修管养费用的计算依据。举例：采购人需要锯缝1米, 深度6～10cm，根据综合单价投标上限的价格，以20.68元/米为例，若中标优惠率为：10%，则采购人需要付给中标人的款项计算如下：1米×20.68元/米×（1-10%）=18.612元。

3、投标人投标报价（优惠率）在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更（按招标文件应予以调整的情况除外）。投标人投标报价（优惠率）不是固定价（固定优惠率）的投标文件将作为非实质性响应性投标而予以拒绝。

4、投标人投标报价（优惠率）应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人自行增加服务所必需但招标文件没有包含的所有产品、使用授权、版权、专利、封路宣传广告费、施工报建、规划报建、交警部门审批、相关行政主管部门审批、检测费、安全防护、文明施工措施费等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在管养作业工作中的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5、以中介预算综合单价为投标上限价单价，结算价为：本项目综合单价投标上限价格×（1-中标优惠率）×实际完成量，合同最终结算价为扣除罚金后的款项。

四、服务要求

1、维护管养期限：合同签订并生效的时间起三年（包括风雨天及水、电源接驳所需的时间）。

2、中标人在接到零星维修通知后，必须在48小时内进场和10个日历天内完成施工，中标人超出规定时间一天罚款2000元，罚款总额不超过合同结算价的10%。如遇紧急情况，例如路面凹陷、破损等，必须及时组织施工，若因施工不及时造成一切损失由中标人负责。

3、工期调整：有下列情况的结算时可调整工期；

a. 工程量变化和设计变更，累计增减工程量超过工程总量的20%；

b. 不可抗力因素。

- ★经营场所（如投标人提供的回收物资堆放场所和办公场所在同一地方，中标后提供的场所需注明回收物资堆放场所和办公场所面积）：

（1）投标人投标文件中需在《投标人声明函》中承诺，中标后在签订合同后10个日历天内，在中山市坦洲镇承包片区内设置不少于200平方米的单个回收物资堆放场所（合同签订后10个日历天内需提供自有土地的土地证明或土地权属证明或租用合同复印件，不提供视为中标单位提交虚假材料进行投标，采购人有权按相关规定上报至监管部门处理）。

（2）投标人投标文件中需在《投标人声明函》中承诺，中标后在签订合同后10个日历天内，在中山市坦洲镇承包片区内设置100平方米或以上的办公场所。（合同签订后10个日历天内需提供产权证明或租赁合同复印件给采购人核查，不提供视为中标单位提交虚假材料进行投标，采购人有权按相关规定上报至监管部门处理）。

- 5、★配置人员：

- 项目负责人1名（每月出勤不少于2次）：具有市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格(广东省外企业须为一级资格),并具有安全生产考核合格证B证；(提供建造师证、安全生产考核合格证和2021年1月至2021年3月由投标人为其缴纳的社保证明复印件。若未能提供人员社保的，可以在响应文件中提供相关承诺（承诺书原件并加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订时保证按响应文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同及相关资格证书复印件给采购人核查，否则视为我单位提交虚假材料进行投标，采购人有权按相关规定上报至监管部门处理）。

- 技术负责人1名（每月出勤不少于2次）、专职施工员1名（施工员不能兼用于其他工程项目）、巡查人员至少1名，除上述要求人员外常驻现场工人不少于8名（根据采购人安排工程量和应急工作，现场工人可增加至20人）(技术负责人须提供市政类中级或以上职称证书复印件并加盖公章；专职施工员提供相关职业资格证书复印件并加盖公章；现场工人提供身份证或相关证书复印件。上述人员须提供2021年1月至2021年3月由投标人为其缴纳的社保证明复印件。若未能提供人员社保的，可以在响应文件中提供相关承诺（承诺书原件并加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订时保证按响应文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同及相关资格证书复印件给采购人核查，否则视为我单位提交虚假材料进行投标，采购人有权按相关规定上报至监管部门处理）。

6、★设备要求：发电机2台、锯缝机2台、风炮机2台、5立方运输车1台、1.5T小型压路机1台、水泥砂浆搅拌机1台、施工牌20个、雪糕筒50个、铁栏杆100m等必须设备。（开标时提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况一览表》，签订合同前提供设备发票复印件或租赁合同复印件给采购人核查，不提供视为我单位提交虚假材料进行投标，采购人有权按相关规定上报至监管部门处理。）。

7、施工单位日常抽检及月度检查扣罚标准及评分标准如下：

（1）为了保证市政设施零星维修管养工作开展过程的监督到位，保障镇区市政道路日常养护质量，采购人将以月度检查评分和年度考核相结合的办法进行考评。

（2）采购人实行不定期、不定人、不定路段和不定次数地监督检查。

（3）月度检查将与日常检查工作相结合，即采购人检查发现或被投诉、被媒体曝光并经核实中标人存在不按规定开展相关养护工作的，则对施工单位进行相应处罚。

（4）采购人对中标人的管养工作按月进行考核，根据月度检查情况对中标人进行相应扣罚。中标人当月考评分低于90分的评为不合格，采购人按照《施工单位月度检查扣罚标准及评分标准》的分项对中标人作出相应的扣罚外，并扣除当期维护管养项目费用10％作为处罚。中标人若连续3个月的考评不合格的，将被视为未能按照约定要求提供本项目维护管养服务，以本合同和《考评验收方案》为依据，采购人有权单方解除本合同，中标人应向采购人支付  20万元  违约金。如发生此类纠纷，中标人还应赔偿采购人因此遭受到的全部损失（包括第三方索赔、律师费、行政处罚金、采取补救措施的费用及开支）。

（5）施工单位月度检查扣罚标准及评分标准

| 施工单位月度检查扣罚标准及评分标准（2021-2024） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 编号 | 内容 | 扣罚 | 扣分） | 备注 |
| 1 | 岗位 人员 | 1.1 | 施工项目负责人、施工人员不按约定配备或不正常履行岗位职责或技术职称专业证书过期的 | 500元/人·天 | 50分/人·次 |  |
| 2 | 车辆 设备 | 2.1 | 车辆、施工设备不按约定配备或不能正常运作 | 1000元/台·天 | 50分/台·次 |  |
| 3 | 施工 单位 开展 工作 情况 的监 督 | 3.1 | 采购单位检查发现或被投诉、被媒体曝光并经核实施工单位存在不按规定开展相关养护工作的 | 500元/处 | 3分/处 |  |
|  |  | 3.2 | 施工人员不在岗、巡查不到位或上班睡觉、酒后值班 | 200元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.3 | 接到紧急抢险维修通知后，人员在1小时内未到现场的，不服从市政道路行业主管部门的统一调配和安排 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.4 | 工人无戴安全帽和反光衣的、穿拖鞋开工的 | 50元/人·次 | 1分/人·次 |  |
|  |  | 3.5 | 施工现场围蔽和施工牌设置不符合要求的 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.6 | 建筑材料、机械不按要求乱堆乱放或建筑垃圾不及时清理的 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.7 | 未做好巡查和施工日记记录的 | 200元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.8 | 使用不合格材料、构配件或与样板不符的 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.9 | 未通知采购单位、监理单位进行隐蔽验收确认手序擅自进入下一道工序的 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.10 | 个别部位施工质量不符合规范要求的 | 200元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.11 | 收到整改通知书后，对存在质量问题未及时整改的 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 3.12 | 接到维修通知后，无特殊原因的未能在48小时内响应或10个日历天内未完成修复的 | 1000元/天 | 2分/天 |  |
| 4 | 综合 管理 | 4.1 | 施工单位与监理单位串通造假、蒙骗采购单位 | 500元/次 | 2分/次 |  |
|  |  | 4.2 | 工程竣工验收后1个月内未能提交结算、竣工资料的 | 500元/次 | 2分/次 |  |

五、项目管理

1、投标人在中标后应详细列出项目实施方案计划，保障项目按期完成。

2、中标人在实施维护工程所进行各项工作必须服从采购人现场代表的统一管理。

3、中标人必须做好施工的安全保障措施，服从现场交通及城市管理人员的指挥，确保交通畅顺，做好现场安全警示标志，确保过往行人及车辆的安全。

4、中标人组织安装人员文明施工，保证维护过程的人员安全；并严格遵守市政、环卫、绿化、城管、治安、交通、水、电等部门的规定，办理相关的审批手续及承担责任和费用。在维护过程中维护人员产生的纠纷由中标人自行负责解决，涉及相关费用由中标人负责。

5、中标人必须做到文明施工，施工作业过程中产生的废弃物等，即时清理。

六、保险

中标人承担本项目实施过程中的所有风险。因此，中标人应为实施本项目所需的车辆、仪器设备等投保险、为派往招标人服务的人员投保人身险、为有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由中标人负责。

七、工程质量和安全文明施工的相关要求

  - 安全文明施工

1、中标人维修不能大范围进行，一条路2-3个点一次有序进行，做到潜移默化，维修不扰民，在维修施工范围内，每个点四个角要放置路牌，并用铁栏杆全封闭，做好各种安全措施及标志。护栏、警示设施要充足，要配备专人负责巡查施工范围的路牌等警示标志是否完好，如发现有歪倒损坏的要及时纠正或更换，确保杜绝事故发生，若在日常检查中发现施工围蔽不符合要求的，按500元/次罚款处理；同时要做好养护工作（如浸水养护等），如在主车道施工，还要自行办理工程占道交通管制审批相关手续；施工人员上班时须穿戴反光衣和安全帽，违者按50元/人/次罚款处理。

2、严禁在维修施工操作过程中在砼路面上或花岗石面上搅拌水泥砂浆（应采用铁槽或在三轮车上等其他可行办法搅拌），违者按500元/次罚款处理。

3、所有使用的材料产品必须合格，且符合国家要求。材料的堆放要合理、有序、安全。中心城区和旧城区要做到当天用完当天运来的材料，其他位置不能这样处理的，也要考虑材料放在比较安全，不影响群众出行的地方，并用路牌以及护栏带围好，水泥石渣要及时清运，当天的垃圾当天清理，对施工过的地方要保持路面整洁。

  - 工程质量

1、如采购人没有提出特别要求的，则按有关规范执行，强调维修创造精品意识，做好精细管理，从细处入手，把好质量关，杜绝劣质工程发生。

2、中标人在接到应急抢险维修通知后，中标人必须在1小时内到达现场应急处理，如不能及时修复，必须做好安全维护工作，如晚上，节假日都要有人响应，并根据要求及时完成，并进行拍照销案，超期完成累计三次的，采购人有权单方面中止中标人的合同，并追究其经济责任；

3、所有维修工程保质期为经采购人验收合格后一年，采购人验收合格后一年内如有质量问题，中标人要负责自行修复。

4、对中标人，必须要做好零星维修常用物件最低库存量，以备应急；

5、服务范围：南片区和北片区，中标人根据采购人提出的指令要求去进行施工，并要积极配合有关部门做好各项迎检工作。（以坦洲涌为界分为南片区和北片区，具体范围以采购人最后划分为准）。

6、维护的沥青路面必须保持平整，特别在雨天，如果路面出现孔洞、裂缝等现象，中标人必须及时修复，保证路面的平整度。

八、验收

工程完工后，中标人通知采购人现场验收，中标人必须做好施工前和竣工后的拍照片工作，验收结算时一并附上照片。采购人现场验收合格后，方可进行工程结算。

九、履约保证金

★（1）中标人应在中标公告结束后七日内领取中标通知书，在签订合同前向采购人提交履约保证金（履约保证金为结算上限价的10%，即每个包组为90万元。），并在中标通知书发出之日（中标公告结束之日）起30日内签订合同。履约保证金在项目验收合格后无息退还。履约保函的担保期限须至在项目验收合格后。如果中标人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划相应金额的履约保证金，并视情节轻重，由采购人决定是否解除合同。

★（2）中标人自主选择以银行保函或银行转账交款的形式向采购人提交履约保证金。采用银行保函形式的，须委托其开户银行向中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心出具银行保函，出具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别。采用银行转账形式的，须以中标人总公司名义须交到以下账户：

账户名称:中山市财政局坦洲分局

账号：44321101040019190

开户行：农业银行中山坦洲支行

十、质量保证

1、中标人用于维护作业项目所需的物资必须符合国家及采购人提出的有关质量标准。

2、若中标人承担的维护作业项目在验收时达不到采购人提出的有关质量要求时（合同约定标准），采购人有权要求整改，并按约定扣罚，所造成的采购人的一切损失由中标人承担。

3、工程保修按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《市政工程质量保修办法》（中华人民共和国建设部令第80号）的规定进行保修。保修期为1年。

十一、付款方式

1、维修工程款按每月实际完成量经采购人核实认可后计算，以实际完成量结算后按每月予以支付，中标人在每月10号前报送上月完成工程量统计表，采购人项目负责人在收到报表10日内审核完毕并上报审批。

2、每项项目工程竣工验收合格一个月后，按结算价款支付至97%，同时中标人提供普通发票给采购人。

3、工程质保金按工程总额的3%提留，待管养合同履行后一年内如无质量问题则一次性无息返还。

4、本工程的所有增加工程款项均在工程结算审定后一次性支付。