**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：442000-2024-02115**

**采购项目编号：ZSJD24ZC0033**

**项目名称：中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查**

**采购人：中山市公路事务中心**

**采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司**

**第一章投标邀请**

广东省建东工程监理有限公司中山分公司受中山市公路事务中心的委托，采用公开招标方式组织采购中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查

采购计划编号：442000-2024-02115

采购项目编号：ZSJD24ZC0033

采购方式：公开招标

预算金额：6,339,203.47元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查):

采购包预算金额：6,339,203.47元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 其他服务 | 中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：150个日历天（签订合同后150个日历日内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿））。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或2023年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式（格式九）提供承诺函或《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，内容需同时包含设备和专业技术人员两类信息），内容不完整或者投标（响应）文件内没有提供该部分内容的，视为无效投标（响应）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查）：采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（其他未列明行业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“其他未列明行业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（工程、服务）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查）：

1)投标人须具备交通运输主管部门核发的在有效期内的公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质或公路水运工程试验检测证书桥梁隧道工程专项资质。

2)投标人须为国内合法登记注册的通过CMA计量认证的工程检测单位（须包含桥梁检测或监测认证范围并在有效期内）。

3)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

4)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（参照投标函相关承诺格式内容。）

5)本项目不接受联合体投标。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：中山市公路事务中心

地址：中山三路2号

联系方式：0760-28365313

**2.采购代理机构信息**

名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市东区小鳌溪小陂路五巷54号二层B2卡

联系方式：0760-88399895

**3.项目联系方式**

项目联系人：洪小姐

电话：0760-88399895

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

**一、项目要求**

1.项目名称：中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查

2.服务期：150个日历天（签订合同后150个日历日内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿））。

3.采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量作增加或减少。

4.中标人未经采购人批准，不得以任何方式转包或分包本项目。

5.采购内容：中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查项目，本次的采购项目确定1家技术服务单位，投标单位以总价为投标报价(各分项需单独报价），服务技术标准参照《公路桥涵养护规范JTG5120-2021》、收费标准参考《关于印发广东省交通集团有限公司营运高速公路技术状况检测收费标准（指导价）的通知》（粤交集基[2010]328号）。

6.服务内容：具体详见附件1《中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁定期检查——桥梁清单》；附件2《中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁专项检查——斜拉索桥梁清单》；附件3《中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁专项检查——水下桩基检查清单》。

7.定期检查单价已包括试验加载设备、仪器、工具使用费，配套附属材料费，全部数据采集（包括测量）、整理与计算费，人员工资和人身意外险、工地住房和生活开支、检测报告专家评审费、交通维护费、工作用车费、支架、检测车租赁费、管理费、利润、税费及相关措施费等其他费用。

8.各投标人须对本项目进行报价，各投标人须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于本项目的最高上限价，否则作无效标处理。报价保留到小数点后两位数。

**二、服务要求**

1.按交通运输部等上级主管部门颁发的有关技术规范和工作制度完成检查或检测内容，出具检查报告或检测报告。

2.协助采购人完成项目申报、桥梁技术状况等级变更等手续。

3.桥梁检测完成出具检测初稿后，由采购人组织专家评审，检测报告需通过专家评审。

4.中标人应无条件配合采购人完成检查或检测内容，并给予技术支持和合理化建议。

5.桥梁定期检查有适当修改调整或对服务数量作增加或减少等，结算最终以中山市财政局结算复审为准。在定期检查实施过程中所发生的一切费用均包含在投标人的投标报价中，各投标人应考虑并承担一定的风险，如物价的波动、气候条件的变化、地质水文及其他意外困难等，结算最终以中山市财政局结算复审为准。

★6.投标人的报价（含税）不得高于投标上限价。（提供承诺函，格式自拟）

★7.中标人的报价若出现“桥梁定期检查及专项检查”的投标单价比中介预算的单价高的异常情况，最终以中山市财政局结算复审为准。（提供承诺函，格式自拟）

**三、项目管理机构基本要求（投标人须按要求提供）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员名称 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 1）拟投入本项目人员的需提供近6个月内任意1个月的社保缴纳证明。若投标人投标时未能提供社保证明的，可在投标文件中提供承诺书并加盖投标人公章视为满足人员社保评审要求，承诺书内容包括但不限于：“若我单位中标，签订合同前保证按投标文件中所承诺投入的人员提供社保证明或劳动合同供采购人核查，否则视为我单位放弃中标资格”。  2）表格中要求提交的资料必须齐全、合法、真实、有效。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 |

**四、桥梁检测技术标准与规范**

1.本项目的桥梁检测过程和成果，必须符合国家、交通运输部等颁发的技术规范和工作制度要求。

2.中标人在桥梁检测工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人指定代表人的同意。

3.在桥梁检测过程中，如果国家、省颁布了新的技术标准或交通运输部颁发新的技术规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

**五、违约责任**

1.中标人未按本合同（包括附件）的要求配备人员或仪器设备按时进场工作，违约金每天按合同总价的1‰计算（从合同签订之日起计算）。

2. 中标人签订合同后150个日历天内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿），未按时提交检测报告的，违约金每天按合同总价的1‰计算。中标人提交的检查报告须经采购人组织的专家评审验收，在完成评审后15个日历天内按专家意见修改并提交最终的检查成果，未按时提交最终检查成果的，违约金每天按合同总价的1‰计算。

3. 检测报告存在明显错误，中标人拒绝修正或重新检测的，采购人有权不支付合同费用，已支付的由中标人退还采购人，并按合同总价的10％向采购人支付违约金。中标人存在其他违约行为，经采购人催告后，中标人未能在限期内改正，中标人也应该依照本条承担违约责任。

4. 检测人员任意涂改数据或编造数据，采购人有权不支付合同费用，已支付的由中标人退还采购人，并按合同总价的1％向采购人支付违约金。

5. 中标人未妥善保存原始记录和原始数据，造成原始记录或原始数据丢失、泄露，或者违反本合同保密协议的，违约金按合同总价的1％计算。

6. 若中标人的工作成果不合格（须经合同两方共同委托的第三方鉴定），采购人有权不支付合同费用，已支付的由中标人退还采购人。

7. 中标人在投标文件中承诺的项目负责人及技术负责人在合同履行期间原则上不允许变动。但以下情况，经提供证明文件且采购人书面批准并办理更换手续后，可不缴交违约金，但需用不低于同等资质和经历的人员替换：1）上述人员死亡；2）上述人员离职；3）上述人员重大疾病无法任职（重大疾病须符合中国银保监会办公厅使用的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》的范围，且治疗期在半年以上的须提供三甲医院开具的证明文件）。如其他情况确需更换项目负责人或技术负责人的，中标人须提供材料说明并办理更换手续，经采购人书面批准，方可更换项目负责人或技术负责人，中标人需向采购人缴交违约金5万元/人次，且须用不低于同等资质和经历的人员替换。

8. 合同生效后，如中标人擅自中途停止或解除合同，中标人应向采购人按合同总价的10%缴交违约金，并报上级将其拉入黑名单。

**六、付款条件**

1.本项目不设预付款，不支付进场费，中标人提交的检测报告需经专家评审并按专家意见修改，经采购人确认无误后及按采购人要求交齐请款资料后支付至合同价款的50%。

2.项目结算（市财政局结算复核）后支付至检测价款结算总额的100%。

3.最终结算费用按实结算，以市财政局结算复核价为结算依据。

附件1：中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁定期检查——桥梁清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁定期检查——桥梁清单** | | | | | | |
| 序号 | 桥幅名称 | 路线编号 | 中心桩号 | 桥梁全长(m） | 车道 | 幅数 |
| **一** | **国道、省道桥梁** | | | | | |
| 1 | 同安一桥 | G105 | K2622+978 | 18 | 双向4车道 | 2 |
| 2 | 同安二桥 | G105 | K2623+326 | 13.5 | 双向8车道 | 2 |
| 3 | 同安三桥 | G105 | K2623+945 | 18 | 双向8车道 | 2 |
| 4 | 前进一桥 | G105 | K2625+131 | 20.5 | 双向4车道 | 2 |
| 5 | 前进二桥 | G105 | K2625+244 | 13.5 | 双向4车道 | 2 |
| 6 | 伯公一桥 | G105 | K2626+082 | 20.7 | 双向8车道 | 2 |
| 7 | 伯公三桥 | G105 | K2626+694 | 15.5 | 双向4车道 | 2 |
| 8 | 伯公四桥 | G105 | K2626+866 | 15.5 | 双向8车道 | 2 |
| 9 | 东凤桥 | G105 | K2627+109 | 23.4 | 双向8车道 | 2 |
| 10 | 新沙口大桥 | G105 | K2628+389 | 1148 | 单向3车道 | 1 |
| 11 | 裕民中桥 | G105 | K2633+825 | 40.5 | 双向4车道 | 2 |
| 12 | 葵围桥 | G105 | K2635+081 | 14 | 双向4车道 | 2 |
| 13 | 横海桥 | G105 | K2630+822 | 51 | 双向4车道 | 2 |
| 14 | 婆隆桥 | G105 | K2631+692 | 20.3 | 双向6车道 | 2 |
| 15 | 鸡笼桥 | G105 | K2636+836 | 49.3 | 双向8车道 | 2 |
| 16 | 荣兴中桥 | G105 | K2638+799 | 39.5 | 双向4车道 | 2 |
| 17 | 白里桥 | G105 | K2639+385 | 25.5 | 双向8车道 | 2 |
| 18 | 坦背桥 | G105 | K2640+769 | 33.5 | 双向8车道 | 2 |
| 19 | 沙尾一桥 | G105 | K2642+026 | 13.5 | 双向6车道 | 2 |
| 20 | 沙尾二桥 | G105 | K2642+398 | 13.5 | 双向6车道 | 2 |
| 21 | 十六顷桥 | G105 | K2643+105 | 41.4 | 双向4车道 | 2 |
| 22 | 六冲桥 | G105 | K2644+384 | 29 | 双向8车道 | 2 |
| 23 | 沙朗立交桥 | G105 | K2644+914 | 675 | 单向3车道 | 1 |
| 24 | 沙朗立交主线桥 | G105 | K2639+979 | 376 | 单向3车道 | 1 |
| 25 | 狮滘口大桥 | G105 | K2648+119 | 431 | 双向6车道 | 2 |
| 26 | 富华立交桥 | G105 | K2649+152 | 481 | 双向6车道 | 2 |
| 27 | 中山三桥 | G105 | K2653+581 | 820 | 双向6车道 | 2 |
| 28 | 渡兴跨线桥 | G105 | K2655 | 165 | 双向6车道 | 2 |
| 29 | 渡兴半互通立交桥 | G105 | K2655+139 | 511.58 | 单向2车道 | 1 |
| 30 | 湖洲车站桥 | G105 | K2661+158 | 11.5 | 双向4车道 | 2 |
| 31 | 湖洲大环桥 | G105 | K2661+707 | 13.5 | 双向8车道 | 2 |
| 32 | 沙沟桥 | G105 | K2662+161 | 11.5 | 双向6车道 | 2 |
| 33 | 曹边大桥 | G105 | K2659+34 | 306 | 双向10车道 | 2 |
| 34 | 虾角桥 | G105 | K2662+763 | 13.5 | 双向6车道 | 2 |
| 35 | 白滩涌桥 | G105 | K2663+369 | 13.5 | 双向6车道 | 2 |
| 36 | 沙埔桥 | G105 | K2664+395 | 11.5 | 双向8车道 | 2 |
| 37 | 深湾桥 | G105 | K2666+613 | 13.5 | 双向6车道 | 2 |
| 38 | 白石一桥 | G105 | K2671+523 | 16 | 双向6车道 | 2 |
| 39 | 白石二桥 | G105 | K2671+92 | 15.5 | 双向6车道 | 2 |
| 40 | 平岚桥 | G105 | K2675+213 | 42.64 | 双向6车道 | 2 |
| 41 | 中环大道路口跨线桥 | G105 | K2656+748 | 355 | 双向6车道 | 2 |
| 42 | 板芙大道路口跨线桥 | G105 | K2657+849 | 420 | 双向4车道 | 2 |
| 43 | 迎宾大道路口跨线桥 | G105 | K2660+675 | 407 | 双向4车道 | 2 |
| 44 | 工业大道路口跨线桥 | G105 | K2661+704 | 407 | 双向4车道 | 2 |
| 45 | 广珠西板芙出口跨线桥 | G105 | K2663+225 | 485 | 双向4车道 | 2 |
| 46 | 兴塘路口跨线桥 | G105 | K2669+155 | 459 | 双向4车道 | 2 |
| 47 | 三乡路口跨线桥 | G105 | K2670+663 | 1032 | 双向4车道 | 2 |
| 48 | 金谷大道路口跨线桥 | G105 | K2672+979 | 395 | 双向4车道 | 2 |
| 49 | 古鹤花坛跨线桥 | G105 | K2678+421 | 433 | 双向4车道 | 2 |
| 50 | 广珠西板芙A匝道桥 | G105 |  | 17.7 | 双向4车道 | 2 |
| 51 | 广珠西板芙B匝道桥 | G105 |  | 15 | 双向4车道 | 2 |
| 52 | 十顷沥大桥 | G228 | K5954+366 | 463 | 单向2车道 | 1 |
| 53 | 兆丰涌大桥 | G228 | K5955+794 | 120 | 双向4车道 | 2 |
| 54 | 三宝沥大桥 | G228 | K5957+977 | 401 | 双向4车道 | 2 |
| 55 | 黑沙涌中桥 | G228 | K5959+159 | 63 | 双向4车道 | 2 |
| 56 | 民众沥大桥 | G228 | K5959+788 | 227 | 双向4车道 | 2 |
| 57 | 民众立交桥 | G228 | K5960+387 | 388.04 | 双向4车道 | 2 |
| 58 | 天成吉涌中桥 | G228 | K5964+43 | 73 | 双向6车道 | 2 |
| 59 | 新中山港大桥 | G228 | K5965.657 | 2012.5 | 单向3车道 | 1 |
| 60 | 中山港大桥 | G228 | K5965+661 | 2024.3 | 单向3车道 | 1 |
| 61 | 东镇路口桥 | G228 | K5970+114 | 24 | 双向6车道 | 2 |
| 62 | 江尾头小桥 | G228 | K5971+052 | 16.9 | 双向6车道 | 2 |
| 63 | 大环中桥 | G228 | K5971+626 | 72.5 | 双向6车道 | 2 |
| 64 | 羊寮桥 | G228 | K5977+912 | 15 | 双向6车道 | 2 |
| 65 | 大坣头小桥 | G228 | K5978+351 | 36 | 双向6车道 | 2 |
| 66 | 泮沙小桥 | G228 | K5982+593 | 21 | 双向2车道 | 2 |
| 67 | 翠亨小桥 | G228 | K5986+819 | 24 | 双向4车道 | 2 |
| 68 | 白菜坑桥 | G228 | K6051+151 | 6.6 | 双向6车道 | 2 |
| 69 | 四清桥 | G228 | K6052+431 | 69.5 | 双向6车道 | 2 |
| 70 | 宥南桥 | G228 | K6054+48 | 8 | 双向6车道 | 2 |
| 71 | 古宥桥 | G228 | K6054+898 | 12 | 双向6车道 | 2 |
| 72 | 显龙桥 | S268 | K16+409 | 13 | 双向6车道 | 2 |
| 73 | 大梗涌中桥 | S268 | K21+584 | 38 | 双向6车道 | 2 |
| 74 | 麒麟桥 | S268 | K15+239 | 39 | 双向6车道 | 2 |
| 75 | 大华闸桥 | S268 | K18+223 | 13 | 双向6车道 | 2 |
| 76 | 中沙河中桥 | S268 | K23+576 | 47 | 双向4车道 | 2 |
| 77 | 中排大桥 | S268 | K36+721 | 361.38 | 双向4车道 | 2 |
| 78 | 沙朗涌大桥 | S268 | K41+292 | 164 | 双向8车道 | 2 |
| 79 | 大布一桥 | S268 | K78+6 | 6.2 | 双向6车道 | 2 |
| 80 | 大布二桥 | S268 | K78+768 | 12 | 双向6车道 | 2 |
| 81 | 海口庙桥 | S268 | K79+192 | 8 | 双向6车道 | 2 |
| 82 | 温泉桥 | S268 | K79+532 | 8 | 双向6车道 | 2 |
| 83 | 雍陌一桥 | S268 | K79+735 | 6.5 | 双向6车道 | 2 |
| 84 | 雍陌二桥 | S268 | K80+197 | 6.8 | 双向6车道 | 2 |
| 85 | 独尾桥 | S364 | K0+896 | 65.3 | 双向2车道 | 2 |
| 86 | 温五顷桥 | S364 | 2+069 | 41.8 | 双向2车道 | 2 |
| 87 | 新涌大桥 | S364 | K6+650 | 133.2 | 双向4车道 | 2 |
| 88 | 结民桥 | S364 | K8+923 | 31.3 | 双向2车道 | 2 |
| 89 | 乌沙桥 | S364 | K10+412 | 80.4 | 双向2车道 | 2 |
| 90 | 东阜大桥 | S364 | K15+237 | 789.4 | 双向2车道 | 2 |
| 91 | 阜沙涌桥 | S364 | K17+734 | 13.8 | 双向6车道 | 2 |
| 92 | 上三丫桥 | S364 | K18+361 | 39.4 | 双向6车道 | 2 |
| 93 | 掘尾河桥 | S364 | K18+425 | 7.5 | 双向6车道 | 2 |
| 94 | 张字河桥 | S364 | K18+708 | 9 | 双向6车道 | 2 |
| 95 | 河仔涌桥 | S364 | K19+466 | 5.6 | 双向6车道 | 2 |
| 96 | 正河桥 | S364 | K19+859 | 12.3 | 双向6车道 | 2 |
| 97 | 东河桥 | S364 | K21+002 | 6.1 | 双向6车道 | 2 |
| 98 | 西河桥 | S364 | K21+37 | 9.1 | 双向6车道 | 2 |
| 99 | 九十亩涌桥 | S364 | K21+62 | 6.3 | 双向8车道 | 2 |
| 100 | 横沥涌桥 | S364 | K21+647 | 17 | 双向8车道 | 2 |
| 101 | 宝生河桥 | S364 | K23+031 | 6.3 | 双向8车道 | 2 |
| 102 | 直河桥 | S364 | K25+665 | 6.9 | 双向8车道 | 2 |
| 103 | 四埒涌桥 | S364 | K27+391 | 8 | 双向6车道 | 2 |
| 104 | 高文阁一桥 | S364 | K37+731 | 33.5 | 双向6车道 | 2 |
| 105 | 高文阁二桥 | S364 | K37+856 | 23.5 | 双向6车道 | 2 |
| 106 | 小榄立交桥 | S364 | K38+518 | 45.7 | 双向6车道 | 2 |
| 107 | 永宁桥 | S364 | K41+809 | 20.5 | 双向6车道 | 2 |
| 108 | 横琴大桥 | S364 | K4+968 | 132 | 双向6车道 | 2 |
| 109 | 九洲基桥 | S364 | K40+045 | 45.7 | 双向6车道 | 2 |
| 110 | 青鹤涌桥 | S364 | K50+475 | 46.4 | 双向6车道 | 2 |
| 111 | 古镇二桥 | S364 | K48+532 | 48 | 双向6车道 | 2 |
| 112 | 冈东村二桥 | S364 | K48+654 | 6.2 | 双向6车道 | 2 |
| 113 | 冈东村一桥 | S364 | K5+43 | 16.4 | 双向6车道 | 2 |
| 114 | 东部特大桥 | S384 | K1+777 | 1981 | 双向6车道 | 2 |
| 115 | 榄横路高架桥 | S384 | K5+729 | 5334 | 双向6车道 | 2 |
| 116 | 双龙路马岭桥 | S385 | K23+966 | 10.5 | 双向2车道 | 2 |
| 117 | 九仔涌中桥 | S530 | K14+081 | 54 | 双向10车道 | 2 |
| 118 | 胜隆东路立交B匝道桥 | S530 | K0+27 | 175 | 单向1车道 | 1 |
| 119 | 伟明包装印刷厂桥 | S530 | K28+343 | 9 | 双向6车道 | 2 |
| 120 | 中南河口冲二桥 | S530 | K29+125 | 67.3 | 双向4 车道 | 2 |
| 121 | 下南横河冲桥 | S530 | K29+943 | 16.5 | 双向6车道 | 2 |
| 122 | 大南沙特大桥 | S530 | K30+981 | 1355.3 | 单向3车道 | 1 |
| 123 | 含珠滘大桥 | S530 | K33+820 | 1188.57 | 双向6车道 | 2 |
| 124 | Y6辅道桥 | S530 | K34+189 | 256 | 双向4车道 | 2 |
| 125 | Z6辅道桥 | S530 | K34+197 | 256 | 双向4车道 | 2 |
| 126 | 大南沙大桥（新） | S530 | K31+147 | 1347 | 单向3车道 | 1 |
| 127 | 鸡鸦水道特大桥 | S530 | K20+482 | 1102.94 | 双向6车道 | 2 |
| 128 | 南头大桥 | S531 | K0+926 | 352.5 | 双向4车道 | 2 |
| 129 | 南头永兴路口桥 | S531 | K1+799 | 5.8 | 双向6车道 | 2 |
| 130 | 南头南安路口桥 | S531 | K2+408 | 5.7 | 双向6车道 | 2 |
| 131 | 南头中心河桥 | S531 | K2+87 | 10 | 双向6车道 | 2 |
| 132 | 南头供电公司桥 | S531 | K4+133 | 5.7 | 双向4车道 | 2 |
| 133 | 鸡鸦水道大桥 | S531 | K7+947 | 1492.2 | 双向6车道 | 2 |
| 134 | 小榄水道特大桥 | S531 | K11+728 | 1910.7 | 双向6车道 | 2 |
| 135 | 同益中桥 | S531 | K22+511 | 26 | 双向4车道 | 2 |
| 136 | 花蓝沥中桥 | S531 | K11.371 | 66 | 双向4车道 | 2 |
| 137 | 江中高速跨线桥 | S531 | K24+136 | 741 | 双向4车道 | 2 |
| 138 | 横栏1#中桥 | S531 | K24+739 | 46 | 双向4车道 | 2 |
| 139 | 横栏2#中桥 | S531 | K25+852 | 46 | 双向4车道 | 2 |
| 140 | 进洪河中桥 | S531 | K26+183 | 46 | 双向4车道 | 2 |
| 141 | 五沙中桥 | S531 | K28+989 | 54 | 双向4车道 | 2 |
| 142 | 宝裕中桥 | S531 | K32+147 | 32 | 双向4车道 | 2 |
| 143 | 全禄中桥 | S531 | K39+551 | 66 | 双向4车道 | 2 |
| 144 | 大涌中桥 | S531 | K42+145 | 66 | 双向4车道 | 2 |
| 145 | 四联中桥 | S531 | K45+205 | 26 | 双向4车道 | 2 |
| 146 | 板尾中桥 | S531 | K48+122 | 32 | 双向4车道 | 2 |
| 147 | 孖冲中桥 | S531 | K48+507 | 46 | 双向4车道 | 2 |
| 148 | 石岐河大桥 | S531 | K49+269 | 851 | 双向4车道 | 2 |
| 149 | 金钟中桥 | S531 | K49+868 | 46 | 双向4车道 | 2 |
| 150 | 后隆中桥 | S531 | K51+033 | 40 | 双向4车道 | 2 |
| 151 | 密林中桥 | S531 | K52+594 | 66 | 双向4车道 | 2 |
| 152 | 安吉2#中桥 | S531 | K52+965 | 24 | 双向4车道 | 2 |
| 153 | 安吉中桥 | S531 | K53+653 | 26 | 双向4车道 | 2 |
| 154 | 福隆中桥 | S531 | K54+707 | 38 | 双向4车道 | 2 |
| 155 | 麻子涌大桥 | S531 | K55+881 | 96 | 双向4车道 | 2 |
| 156 | 水厂1#小桥 | S531 | K57+35 | 26 | 双向2车道 | 2 |
| 157 | 水厂2#小桥 | S531 | K57+503 | 14 | 双向4车道 | 2 |
| 158 | 宥南中桥 | S531 | K58+006 | 14 | 双向4车道 | 2 |
| 159 | 沿江河小桥 | S531 | K59+277 | 26 | 双向4车道 | 2 |
| 160 | 均茂大桥 | X745 | K6+276 | 28 | 双向4车道 | 2 |
| 161 | 南横公路第三号桥 | X732 | K2+205 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 162 | 南横公路林溪桥 | X732 | K2+774 | 5 | 双向4车道 | 2 |
| 163 | 南横公路涌口门中桥 | X732 | K4+572 | 39 | 双向4车道 | 2 |
| 164 | 申堂中桥 | X733 | K1+459 | 32 | 双向4车道 | 2 |
| 165 | 石岭猛岗涌桥 | X496 | K10+837 | 5.5 | 双向2车道 | 2 |
| 166 | 二坵桥 | X735 | K6+959 | 5.3 | 双向4车道 | 2 |
| 167 | 新沙村路口桥 | X735 | K5+636 | 7.5 | 双向4车道 | 2 |
| 168 | 高桥头桥 | X735 | K2+552 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 169 | 新沙大桥 | X735 | K4+77 | 400 | 双向6车道 | 2 |
| 170 | 新沙通道一桥 | X735 | K5+044 | 10 | 双向2车道 | 2 |
| 171 | 新沙一队涵 | X735 | K5+083 | 8 | 双向2车道 | 2 |
| 172 | 新沙通道二桥 | X735 | K5+127 | 7.5 | 双向2车道 | 2 |
| 173 | 福源路特大桥 | X743 | K1+987 | 1202.6 | 双向6车道 | 2 |
| 174 | 高涌小桥 | X741 | K7+392 | 10 | 双向4车道 | 2 |
| 175 | 进洪河桥 | X741 | K13+373 | 32.6 | 双向4车道 | 2 |
| 176 | 金兰桥 | X741 | K16+36 | 39.7 | 双向4车道 | 2 |
| 177 | 西涌桥 | X741 | K16+887 | 52 | 双向4车道 | 2 |
| 178 | 横东桥 | X741 | K18+402 | 6.8 | 双向4车道 | 2 |
| 179 | 横沙桥 | X741 | K20+154 | 49.2 | 双向4车道 | 2 |
| 180 | 云汉河桥 | X741 | K25+476 | 8.2 | 双向4车道 | 2 |
| 181 | 北台桥 | X748 | K5+374 | 85.4 | 双向6车道 | 2 |
| 182 | 乐盛北河桥 | X737 | K5+82 | 9.6 | 双向4车道 | 2 |
| 183 | 乐盛村小桥 | X737 | K6+404 | 17 | 双向4车道 | 2 |
| 184 | 白焦围南涵桥 | X738 | K4+711 | 5 | 双向4车道 | 2 |
| 185 | 漆涌桥（濠涌桥） | X740 | K13+117 | 6.2 | 双向4车道 | 2 |
| **二** | **乡道桥梁** | | | | | |
| 1 | 曹步一桥 | Y555 | K0+544 | 36.5 | 双向4车道 | 2 |
| 2 | 曹步三桥 | Y555 | K1+385 | 20.5 | 双向4车道 | 2 |
| 3 | 古一村一桥 | Y555 | K3+075 | 8.7 | 双向6车道 | 2 |
| 4 | 古一村二桥 | Y555 | K3+566 | 6.2 | 双向6车道 | 2 |
| 5 | 民乐中心河桥 | Y556 | K56+221 | 5.4 | 双向6车道 | 2 |
| 6 | 古一一桥 | Y557 | K83+969 | 12.2 | 双向4车道 | 2 |
| 7 | 古一二桥 | Y557 | K84+342 | 15.5 | 双向4车道 | 2 |
| 8 | 古一三桥 | Y557 | K84+772 | 17.5 | 双向4车道 | 2 |
| 9 | 岗东一桥 | Y557 | K43+702 | 20.4 | 双向4车道 | 2 |
| 10 | 岗东二桥 | Y557 | K85+504 | 20.4 | 双向4车道 | 2 |
| 11 | 七村桥 | Y565 | K0+612 | 36 | 双向6车道 | 2 |
| 12 | 白石涌桥 | Y904 | K33+608 | 27 | 双向10车道 | 2 |
| 13 | 苗圃桥 | Y904 | K35+195 | 13.4 | 双向8车道 | 2 |
| **三** | **人行通道检测** | | | | | |
| 1 | 绩东一通道 | G105 | K2631+191 | 8 | 双向8车道 | 2 |
| 2 | 裕民人行通道 | G105 | K2634+83 | 6 | 双向4车道 | 2 |
| 3 | 广福人行通道 | G105 | K2636+482 | 6 | 双向4车道 | 2 |
| 4 | 东升村人行通道 | G105 | K2637+798 | 6 | 双向4车道 | 2 |
| 5 | 沙朗通道 | G105 | K2644+822 | 7.9 | 双向6车道 | 2 |
| 6 | 创业路通道 | G105 | K2657+440 | 6 | 双向4车道 | 2 |
| 7 | 湖洲通道 | G105 | K2661+784 | 8 | 双向6车道 | 2 |
| 8 | 里溪通道 | G105 | K2662+722 | 6 | 双向4车道 | 2 |
| 9 | 澳科大通道 | G105 | K2664+920 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 10 | 深湾通道 | G105 | K2666+487 | 7.3 | 双向2车道 | 2 |
| 11 | 广星通道 | G105 | K2667+235 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 12 | 教育路通道 | G105 | K2667+828 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 13 | 白石通道 | G105 | K2668+915 | 6 | 双向4车道 | 2 |
| 14 | 鸦岗通道 | G105 | K2674+980 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 15 | 鸿埠园通道 | G105 | K2675+564 | 10 | 双向6车道 | 2 |
| 16 | 茅湾通道 | G105 | K2675+930 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 17 | 平东大街通道 | G105 | K2677+025 | 13.5 | 双向6车道 | 2 |
| 18 | 新圩通道 | G105 | K2677+595 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 19 | 古宥通道 | G228 | K6054+874 | 7.3 | 双向6车道 | 2 |
| 20 | 海口庙通道 | S268 | K79+556 | 8 | 双向4车道 | 2 |
| 21 | 长环通道 | X748 | K3+441 | 7.9 | 双向4车道 | 2 |
| 22 | 北台通道 | X748 | K5+913 | 10 | 双向4车道 | 2 |
| **四** | **隧道检测** | | | | | |
| 隧道 | 桥幅名称 | 路线编号 | 中心桩号 | 桥梁全长 | 车道 | 洞数 |
| 1 | 中环半互通立交下穿隧道 | G105 | K2657+595 | 108 | 双向6车道 | 2 |
| 2 | 东岸西路下穿隧道 | S268 | K17+380 | 60 | 双向6车道 | 2 |
| 3 | 沙水路下穿隧道 | S268 | K20+860 | 60 | 双向6车道 | 2 |
| 4 | 南阳山隧道 | S384 | K43+250 | 346 | 双向6车道 | 2 |
| 5 | 木河迳下沉式隧道 | S530 | K35+13 | 63 | 双向4车道 | 2 |

附件2：中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁专项检查——斜拉索桥梁清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁专项检查——斜拉索桥梁清单** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 桥幅名称 | 路线编号 | 技术状况 | 跨径分类 | 桥梁全长 | 车道 | 桥函类型 | 检测项目 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 新中山港大桥 | G228 | 二类 | 特大桥 | 2012.5 | 单向3车道 | 斜拉桥 | 外观检测 | 2012.5 | m |
| 拉索破损（完好性）检测 | 144 | 根 |
| 拉索索力测量（频率法） | 144 | 根 |
| 桥塔混凝土碳化深度检测 | 12.00 | 点 |
| 桥塔回弹法检测混凝土强度 | 4 | 构件 |
| 桥塔混凝土保护层厚度检测 | 4 | 构件 |
| 2 | 鸡鸦水道大桥 | S530 | 二类 | 特大桥 | 1102.94 | 双向6车道 | 斜拉桥 | 外观检测 | 1102.94 | m |
| 拉索破损（完好性）检测 | 104 | 根 |
| 拉索索力测量（频率法） | 104 | 根 |
| 桥塔混凝土碳化深度检测 | 12.00 | 点 |
| 桥塔回弹法检测混凝土强度 | 4 | 构件 |
| 桥塔混凝土保护层厚度检测 | 4 | 构件 |
| 3 | 大南沙大桥 | S530 | 二类 | 特大桥 | 1347 | 单向3车道 | 斜拉桥 | 外观检测 | 1347 | m |
| 拉索破损（完好性）检测 | 104 | 根 |
| 拉索索力测量（频率法） | 104 | 根 |
| 桥塔混凝土碳化深度检测 | 6.00 | 点 |
| 桥塔回弹法检测混凝土强度 | 2 | 构件 |
| 桥塔混凝土保护层厚度检测 | 2 | 构件 |

附件3：中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁专项检查——水下桩基检查清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中山市公路事务中心2024年国道、省道、县道桥梁专项检查——水下桩基检查清单** | | | | |
| 序号 | 桥梁名称 | 路线名称 | 水深（m） | 检测数量（根） |
| 1 | 旧沙口大桥 | 国道G105 | 5m＜水深h≤15m | 4 |
| 2 | 新沙口大桥 | 国道G105 | 5m＜水深h≤15m | 12 |
| 3 | 中山三桥 | 国道G105 | 水深h≤5m | 10 |
| 5m＜水深h≤15m | 12 |
| 4 | 茅湾大桥 | 国道G105 | 水深h≤5m | 8 |
| 5 | 新中山港大桥 | 国道G228 | 5m＜水深h≤15m | 29 |
| 水深h≤5m | 14 |
| 6 | 中山港大桥 | 国道G228 | 5m＜水深h≤15m | 30 |
| 水深h≤5m | 14 |
| 7 | 黄沙沥大桥 | 省道S364 | 5m＜水深h≤15m | 12 |
| 水深h≤5m | 1 |
| 8 | 东阜大桥 | 省道S364 | 水深h≤5m | 4 |
| 5m＜水深h≤15m | 32 |
| 9 | 横琴大桥 | 省道S364 | 水深h≤5m | 40 |
| 10 | 东部特大桥 | 省道S384 | 水深h≤5m | 13 |
| 5m＜水深h≤15m | 11 |
| 11 | 大雁大桥 | 省道S530 | 5m＜水深h≤15m | 12 |
| 12 | 大南沙特大桥（旧） | 省道S530 | 水深h≤5m | 4 |
| 13 | 大南沙大桥（新） | 省道S530 | 5m＜水深h≤15m | 12 |
| 水深h≤5m | 2 |
| 14 | 含珠滘大桥 | 省道S530 | 水深h≤5m | 35 |
| 15 | 茅湾河大桥 | 省道S530 | 水深h≤5m | 8 |
| 16 | 南头大桥 | 省道S531 | 水深h≤5m | 8 |
| 5m＜水深h≤15m | 20 |
| 17 | 鸡鸦水道大桥 | 省道S531 | 5m＜水深h≤15m | 16 |
| 15m＜水深h≤35m | 16 |
| 18 | 小榄水道特大桥 | 省道S531 | 5m＜水深h≤15m | 4 |
| 19 | 石岐河大桥 | 省道S531 | 水深h≤5m | 30 |
| 20 | 新沙大桥 | 县道X735 | 5m＜水深h≤15m | 1 |
| 水深h≤5m | 15 |
| 21 | 金斗大桥 | 县道X736 | 5m＜水深h≤15m | 24 |
| 22 | 福源路特大桥 | 县道X743 | 5m＜水深h≤15m | 12 |
| 23 | 二滘口涌大桥 | 县道X752 | 水深h≤5m | 4 |
| 24 | 西海大桥 | 县道X769 | 水深h≤5m | 18 |
| 25 | 鸡鸦水道特大桥 | 省道S530 | 5m＜水深h≤15m | 30 |
| 26 | 狮滘口大桥 | 省道S530 | 水深h≤5m | 8 |
| 27 | 沙心涌大桥 | 县道X736 | 水深h≤5m | 10 |

采购包1（中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 150个日历天（签订合同后150个日历日内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿））。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,1.本项目不设预付款，不支付进场费，中标人提交的检测报告需经专家评审并按专家意见修改，经采购人确认无误后及按采购人要求交齐请款资料后支付至合同价款的50%。  2期：支付比例50%,2.项目结算（市财政局结算复核）后支付至检测价款结算总额的100%。 3.最终结算费用按实结算，以市财政局结算复核价为结算依据。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购人要求。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 其他服务 | 中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查 | 项 | 1.00 | 6,339,203.47 | 6,339,203.47 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

**附表一：中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | ★6.投标人的报价（含税）不得高于投标上限价。（提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 2 | ★7.中标人的报价若出现“桥梁定期检查及专项检查”的投标单价比中介预算的单价高的异常情况，最终以中山市财政局结算复审为准。（提供承诺函，格式自拟） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东省建东工程监理有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市公路事务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。  开户单位： 无  开户账号： 无  开户银行： 无  支票提交方式： 无  汇票、本票提交方式： 无  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中“服务类”计费标准收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一，投标文件要求，电子投标文件上传到广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）广东政府采购智慧云平台网上。  二，其他补充事宜 1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址： https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。 2.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。数字证书CA服务热线：400-887-6133。 3.供应商应确认电子投标（响应）文件成功上传至广东省项目采购电子交易系统。如多次上传不成功的可咨询平台技术人员解决。 4.供应商可自行登录中小企业规模类型自测小程序网站（网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html） ，自测企业规模。  三，中山市政府采购支持中小微企业质押融资的说明根据《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》规定 ：1. 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：1 ）中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 18802598981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 2 ）中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 陈炳菁 18928108782 普惠金融事业部杨培鹏 15900085352 3 ）中国农业银行中山分行 普惠金融事业部 赖思韵 22644682 4）广发银行中山分行 普惠金融部 林光 宇 88862643 5） 中国邮政储蓄银行中山市分行 小企业金融部 黄嘉霖 13824720741 6）中 山农村商业银行 总行公司业务部 杜保森 88884181 7 ）平安银行中山分行普惠金融部 林晓冰 13823931817 8）兴业银行中山分行 企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172 9） 招 商银行中山分行 公司金融事业部唐庆颖 13924998608 10） 中国光大银行中 山分行 公司业 务管理部 张梓颖 0760-88858067 11） 广州银行中山分行 公司金融部 杨顺龙 88776919 12 ）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 1 3） 渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024、0760-87911816 分行营业部 徐 艺 13928142042、0760-87911808 14） 华夏银行中山分行 营销管理部 叶怡 28137 855 15） 东莞银行中山分行 业务部 赵荣耀 13042854636/86939959 16） 东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王涛 89986282/18926998881 17 ）浦发银行中山分行 交易银行 部付涛 0760-89982303 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov .cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署 《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加 政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统， 供银行机构融资授信时审慎性参考。  四，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号 )、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购 实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》等。  五，开评标有关事项: ⑴本项目开标方式为“远程开标”，项目采用电子远程开标环节使用手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。 ⑵请供应商按“远程开标”有关要求，在投标/报价截止时间前，将加密的电子投标/报价文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标/报价无效。咨询电话：020-88696588。 ⑶由云平台进行自动在线签到及在线解密，不需要委派代表前往开标/唱价现场，不需要到现场提交纸质或电子光盘投标/报价文件。 ⑷在开标/唱价截止时间前，请各投标/报价人核实并确认填写授权代表的姓名与手机号码，若因填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 ⑸参与开标/唱价会的投标供应商，在投标/报价截止时间前登录云平台→点击“项目采购”→选择参与开标的项目→进入“开标大厅”，并留意右侧的“信息栏”。 ⑹开标/唱价时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标/报价文件时加密所用数字证书进行解密，开标解密时长具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准，投标/报价人不按要求进行解密，视为无效投标/报价。各供应商在参加开标/唱价之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 ⑺供应商应按正常流程进行解密，因技术问题导致在规定的时间内无法解密的，代理机构可视情况开通授权上传功能（即授权供应商在其客户端上传备份电子投标文件），供应商获得授权后应该及时上传备用电子投标/报价文件（投标/报价人需保证上传的备用电子投标/报价文件与加密的电子投标/报价文件版本一致）。如供应商没在代理机构规定时间内完成备用电子投标/报价文件上传的，视为无效投标/报价。供应商可提前登录云平台了解“解密失败解决办法”。咨询电话：020-83523973、020-83523967。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东省建东工程监理有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东省建东工程监理有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东省建东工程监理有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省建东工程监理有限公司中山分公司，到账情况以开标时广东省建东工程监理有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：洪小姐

电话：0760-88399895

传真：0760-88399895

邮箱：jdzs\_cg2017@163.com

地址：中山市东区小鳌溪小陂路五巷54号二层B2卡

邮编：528400

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266297、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省建东工程监理有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东省建东工程监理有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或2023年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标文件格式（格式九）提供承诺函或《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，内容需同时包含设备和专业技术人员两类信息），内容不完整或者投标（响应）文件内没有提供该部分内容的，视为无效投标（响应）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 其它资格条件（一） | 投标人须具备交通运输主管部门核发的在有效期内的公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质或公路水运工程试验检测证书桥梁隧道工程专项资质。 |
| 7 | 其他资格条件（二） | 投标人须为国内合法登记注册的通过CMA计量认证的工程检测单位（须包含桥梁检测或监测认证范围并在有效期内）。 |
| 8 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |
| 9 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（参照投标函相关承诺格式内容。） |
| 10 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（其他未列明行业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“其他未列明行业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（工程、服务）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为投标截止之日起90天 |
| 2 | 签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人及授权委托书 | 投标文件提供有效的法定代表人及法定代表人授权委托书 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
| 5 | “★”号条款的响应 | 完全响应并满足招标文件标注“★”号条款的要求 |
| 6 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |
| 7 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分60.0分  技术部分30.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 项目综述 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;4.0;5.0;） | 优：对项目总体情况和待检测桥梁情况了解、基础工作扎实，思路条理清晰、完善、专业规范，表述清晰完整，得5分； 良：对项目总体情况和待检测桥梁情况比较了解、基础工作比较扎实，思路条理比较清晰、完善，表述清晰，得4分； 中：对项目总体情况和待检测桥梁情况有基本了解，思路条理基本清晰，表述较简单，得3分； 差：对项目总体情况和待检测桥梁情况不了解，思路不清晰、针对性不强，表述简单，得1分。 |
| 检查方案、检查方法 (9.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;8.0;9.0;） | 优：检测方案详细、具体，内容齐全，运用先进合理的检测方法及技术、针对性强、科学合理且操作性强，熟悉专业技术规范，全面性强，工作流程科学有效，能满足本项目需求提出的所有检测项目，有合理可行的满足项目进度确保措施，得9分； 良：检测方案较详细、较具体，内容较齐全，运用比较先进合理的检测方法及技术、针对性较强、科学合理且操作性较强，比较熟悉专业技术规范，全面性较强，工作流程比较科学有效，有比较可行的满足项目进度确保措施，得8分； 中：检测方案基本内容满足要求，运用合理的检测方法及技术、针对性不强、合理性且操作性不强，基本熟悉专业技术规范，全面性，工作流程基本科学有效方法符合规范要求，能满足项目进度确保措施，得7分； 差：检测方案基本内容阐述缺项，运用检测方法及技术不合理、针对性较差、合理性且操作性较差，不熟悉专业技术规范，工作流程不够科学有效，方法基本不能满足检测要求，得4分。 |
| 质量、交通组织、安全、环保措施 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;7.0;8.0;） | 优：能够根据本项目的特点清楚、详尽地描述质量、交通组织与安全文明措施，针对性强、科学合理且操作性强，切实可行，得8分； 良：能够根据本项目的特点较详尽地描述质量、交通组织与安全文明措施，针对性较强、科学合理且操作性较强，切实可行，得7分； 中：质量、交通组织与安全文明措施基本合理可行，针对性不强、基本合理且操作性不强，表达基本清楚，得6分； 差：质量、交通组织与安全文明措施不够齐全、有漏项，针对性较差、不够合理且操作性较差，不够完善，得3分。 |
| 对桥梁维修加固和养护的合理化建议 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;7.0;8.0;） | 优：能够根据本项目桥梁特点，对桥梁维修加固和日常养护提供合理可行、完善的建议，制定科学的维修加固工作规划，得8分； 良：能够根据本项目桥梁特点，对桥梁维修加固和日常养护提供合理可行的建议，制定较为合理的维修加固工作规划，得7分； 中：提供一般的维修加固和养护建议，制定简单的维修加固工作规划，得6分； 差：提供的维修加固和养护建议不切合项目实际，维修加固工作规划不完善，得3分。 |
| 商务部分 | | 拟投入主要人员情况 (30.0分) | 1、项目负责人： 1）在满足采购需求的情况下，具有路桥专业高级或以上职称，且持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书（桥梁或桥梁隧道专业），得8分，不满足不得分； 2）项目负责人2022年至开标截止日承接过一个类似桥梁检测项目业绩，得4分，不满足不得分。（提供合同复印件加盖公章，合同业绩时间计算以合同签订时间为准，若合同中不能体现项目负责人，须提供业主证明材料复印件加盖公章） 2、技术负责人：在满足采购需求的情况下，具有路桥专业或道路与桥梁高级或以上职称，且持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书（桥梁或桥梁隧道专业），得8分； 3、投入本项目技术人员：具有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书（桥梁或桥梁隧道专业），每人得2分，此项最高得10分。(须提供人员的资格证书复印件加盖公章以及近6个月内任意1个月的社保缴纳证明，或者提供承诺书，承诺书内容包括但不限于：“若我单位为本次项目的中标人，签订合同前保证按投标文件中配备拟投入本项目的团队成员的职称/资格（含评分中人员要求），并且提供拟投入本项目团队成员的职称/资格（含评分中人员要求）和社保证明原件供采购人核查，否则视为我单位放弃中标资格，并愿承担由此引起的一切行政和法律责任。”不符合或不提供不得分。) |
| 公司业绩 (20.0分) | 1、2021年4月至开标截止日投标人独立（非联合体）承接过同类项目业绩（指桥梁定期检查或桥梁技术状况检测业绩），提供同类项目业绩每个1.5分，最多得15分。 2、2021年4月至开标截止日投标人独立（非联合体）承接过特大桥定期检测或检查业绩的每个1分，最高得5分。 以上各小项不重复累计，该项公司业绩满分20分。（合同业绩证明时间计算以合同签订时间为准，以上提供合同复印件或中标（中选）通知书复印件加盖公章） |
| 设备投入情况 (10.0分) | 1、具有充足的桥梁检查车投入本项目中：自有或租赁1台以上（含1台）桥梁检查车，得5分（提供必要设备清单或设备租赁合同，车辆行驶证或发票证明复印件并加盖公章）； 2、具有高精度全站仪、水准仪、钢筋位置及保护层厚度检测仪、激光测距仪、钢筋锈蚀探测仪等检测仪器每台（套）得1分（不重复得分），最多5分。（提供检测设备的有效检定/校准证书或设备租赁合同复印件并加盖公章） |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**合同编号：2024-12-00号**

**检测服务合同**

**发包人：**

**承包人：**

**年 月**

发包人（甲方）：中山市公路事务中心

承包人（乙方）：xxxxxxxxxx公司

根据中山市政府采购项目[采购计划编号： 的中标通知书结果，确认乙方为 中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查 项目检测服务单位，提供桥梁定期检查技术服务（计划检测的118座桥梁及相关情况详见附表1）。依据《中华人民共和国民典法》的规定，经合同双方协商一致，签订本合同，以供双方共同遵守。

**1 服务内容及服务时间**

1.1 根据交通运输部等上级主管部门颁发的有关技术规范和工作制度完成检查或检测内容，出具检查报告或检测报告。**工期为150个日历天（签订合同后150个日历天内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿））。**

1.2 对桥梁桩号、结构形式、桥梁规模进行核对和记录；协助甲方完成项目申报、桥梁技术状况等级变更等手续。

1.3 提出相应的维修处治建议。

1.4 定期检查通过评审后根据最新检查结果更新和维护桥梁管理系统数据。

1.5 合同服务期内，当突发桥梁病害等紧急情况时，乙方应在2小时内抵达现场配合甲方要求进行应急检测。

1.6 合同服务期内因公路线路调整的，甲方有权适当调整需检查的桥梁。

**2 甲方责任**

2.1 甲方尽可能提供本次检查所需的设计图纸等相关资料。

2.2 甲方安排专人与乙方保持联络。

2.3 甲方负责组织专家评审对乙方提交的定期检查报告进行验收。

2.4 甲方应按合同规定向乙方支付款项。

**3 乙方的责任**

**3.1 组织实施**

3.1.1 乙方应组织实施定期检查桥梁、隧道和通道合计225座，桥梁水下桩基检查27座，斜拉桥斜拉索专项检查3座，工期为150个日历天（**签订合同后150个日历天内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿）**）。

3.1.2 对于附件1中已列出的桥梁，若实际状况与表中信息不符，则应按实际情况重新登记。对于表中未列出但实际上在线路上的桥梁，应按要求进行登记。

3.1.3 乙方负责依照现行的相关规范（详见附件4）实施桥梁定期检查。

3.1.4 乙方负责自行组织人员和配置仪器设备进场。

**3.2 现场检测**

3.2.1 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 / 为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人。

3.2.2 乙方负责按中华人民共和国交通运输部、广东省交通厅及广东省公路事务中心的有关技术规范和工作制度，对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行检查。

3.2.3 乙方负责对桥梁中心桩号、结构形式、桥梁规模进行重新统计。

3.2.4 **检查包括以下内容：**

**桥梁定期检查**

（1）桥梁定期检查应根据桥梁状况和性质，采用适当的仪器设备，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行全面检查。必须近距离观察各部件仔细检查其缺损，查明缺陷和损伤的性质、部位、发展程度，评估结构损坏程度，评定桥梁技术状况等级。

（2）结构质量检查：对所有桥梁的结构历史和现状进行调查，对关键结构物尺寸复核，检测桥梁结构各构件、材料以及当前使用状态下存在的缺陷、病害，并进行准确描述，提出相应的维修处治建议。

（3）桥梁检查应包括下列内容（但不限于）桥头引道、桥台、桥跨结构及其部件检查、墩台基础冲刷检查、桥梁几何尺寸检查、外观破损检查、支座工作情况(有无错位、损伤及脱空现象等)检查、桥面系检查、附属设施现状，具体应包括以下内容：

①桥梁各部件几何尺寸的测定，以检查结构的基本尺寸是否满足设计要求。

②桥梁各部件安装情况的调查。

③桥梁各部件表面缺损状况和构件变形情况的检查。

④主梁混凝土裂缝调查，并绘制裂缝分布图，分析裂缝产生的原因及其对结构工作性能的影响。

⑤附属设施如伸缩缝、防撞墙（护栏）及排水设施的状况。

⑥因现场条件限制，不能进入桥底检查桥涵底板及下部结构的，要综合技术检测及外观情况按照涵洞的评定标准评定该桥梁的技术状况。

**桥梁水下桩基检查**

（1）基础构造物主要检查内容:整体有无下沉、滑移、倾斜等异常变形，构造物有无开裂、破损、剥落、露筋、空洞、冲蚀、腐蚀、松动、灰缝脱落等病害，位于水下的构造物须派蛙人进行水下近距离观测和全面探摸。

（2）基础地基主要检查内容:地基是否失效、淘空(指河床局部标高低于基础构造物底面标高)，所有基础基底埋深(指河床线距离基础构造物底面相对标高差)。

（3）对桥梁上、下游河床断面线进行测量并绘制河床断面图。

**桥梁斜拉桥斜拉索专项检查**

（1）桥塔有无异常变位,锚固区是否有开裂、水渍,有无渗水现象。混凝土结构有无缺损、裂缝、剥落、露筋、钢筋锈蚀。钢结构涂装是否粉化、脱落、起泡、开裂,钢结构是否锈蚀、变形、裂缝;螺栓是否缺失、损坏、松动;钢与混凝土连接是否完好。

（2）拉索索力有无异常变化,观测斜拉索线形有无异常。

（3）斜拉索防护套有无开裂、鼓包、破损、老化变质,必要时可以打开防护套,检查斜拉索的钢丝涂层劣化、破损、锈蚀及断丝情况。

（4）逐个检查锚具及周围锚固区的情况,锚具是否渗水、锈蚀,是否有锈水流出的痕迹,锚固区是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿,防锈油是否结块、乳化失效,锚杯是否锈蚀。锚头是否锈蚀、开裂,镦头或夹片是否异常,锚头螺母位置有无异常。

（5）主梁的检测,除应按本规范第 3.5.5 条、第 3.5.6 条执行外,还应检查梁体拉索锚固区域的混凝土结构是否开裂、渗水,钢结构是否有裂纹、锈蚀、渗水。

（6）钢护筒是否脱漆、锈蚀,钢护筒内有无积水,钢护筒与斜拉索密封是否可靠,

橡胶圈是否老化或严重磨损,橡胶圈固定装置有无损坏,阻尼器有无异常变形、松动、漏油、螺栓缺失、结构脱漆、锈蚀、裂缝。

（7）桥梁构件气动外形是否发生改变;气动措施和风障是否完好;钢主梁检修车轨道、桥面风障、护栏、栏杆的形状及位置是否发生改变。

3.2.5 **检查成果**按合同协议书对每座桥梁分别出具详细检查报告（详见附件2、3），检查报告应包括但不限于以下内容：

（1）检查目的、检测内容、检测依据，概述检查的一般情况，包括桥梁的基本情况、检查的组织时间、背景和工作过程等。

（2）典型缺损和病害的检测应附数码照片及详细的分析说明。缺损状况的描述应尽量采用专业术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

（3）检查报告中每座桥不少于4张检查工作中的典型工作照片，不少于2张桥梁总体照片（1张桥面正面照片，1张桥梁上游侧立面照片）。较大病害需每处拍照说明。

（4）检查完成及评审通过后，**乙方负责对桥梁管理系统数据进行填报和更新**。

3.2.6 后续服务

（1）免费服务期限：报告终稿提交之日起1年，乙方对数据维护提供免费服务。

（2）免费服务期限内服务人员接到通知后到场时间：24小时。

（3）免费服务期内乙方负责所有因服务质量问题而产生的费用。

3.2.7其他要求

（1）为确保在服务期内及时有效的提供服务，乙方应在发出成交通知书之日起30日内在中山市设立联络点或办事机构，安排检查技术人员常驻中山，以便于日常检查及应急检查工作安排需要。

（2）乙方负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。

**3.3 提交报告要求**

3.3.1 定期检查现场检测完成后，乙方应提交检测报告，报告需加盖公章。

3.3.2 检测报告应包含完整的“桥梁定期检查记录表”。定期检查完成后还应提交“桥梁基本状况卡片”。

3.3.3 检测报告应包含记录典型缺损和病害的数码照片及说明。缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

3.3.4 每座桥梁至少拍摄4张典型照片，且桥面正面照片不少于1张，上游侧立面照片张不少于1张，桥面不少于2张。所有照片须清晰明确，还应有反映桥梁概貌和桥址附近的其他参照物的照片。

3.3.5 检测报告中应体现桥梁的地理位置，并按附件4（桥梁地理位置示意图）所示的形式进行标注。

3.3.6 定期检查检测报告终稿一式两份，所有文件均应提供电子版（刻录光盘），其中文字采用Word形式、表格采用Excel形式、图形采用AutoCAD绘制、数码照片存为JPG格式。

3.3.7 乙方检查完成后，需在签订合同后150个日历天内提交检查报告或检测报告（送审稿）。

3.3.8 为按照交通运输主管部门的要求加强对桥梁养护管理的监管和按照财政部门的要求做好财政资金使用绩效完成目标的第三方评估，甲方将组织若干名有关专家组成评审验收小组对检测结论进行评审和验收。

3.3.9 乙方负责在评审验收会议前准备好相关资料，并具体负责评审验收会议的组织和承担全部评审费用。

3.3.10 乙方提交的检查成果文件须经甲方组织的专家评审验收，在完成评审后15个日历天内按专家意见修改并提交最终的检查成果，由于乙方的原因导致结算审核工作滞后，乙方应承担相应责任。

**3.4 数据管理**

3.4.1 乙方负责妥善保存检查记录、原始数据和数码照片等基础资料。

3.4.2 乙方负责本项目的有关保密工作。不经甲方允许，乙方不得对外发布有关本项目中任何桥梁的相关信息。

**3.5 安全保障**

3.5.1 乙方必须做好检测过程中的安全防护措施，检测期间由于安全措施不力而造成的事故责任和发生的一切费用，由乙方承担。

3.5.2 乙方必须按有关规定进行操作。如因乙方过错造成桥梁受损，乙方须赔偿经济损失。

**3.6 服务承诺**

3.6.1 乙方所有报告必须表述清晰，有明确的结论，并加盖公章。

3.6.2 乙方负责接受甲方询问，及时向甲方提出解释和做好各项售后服务工作。

3.6.3 乙方对检测报告的质量和结论负全部责任。

3.6.4免费服务期限：报告终稿提交之日起1年，乙方对数据维护提供免费服务。

3.6.5免费服务期限内服务人员接到通知后到场时间：24小时。

3.6.6免费服务期内乙方负责所有因服务质量问题而产生的费用。

**4 合同费用及支付方式**

4.1 本合同价款暂为 （￥ 元）。

4.2 本项目不设工程预付款，不支付进场费，乙方提交的检查报告经专家评审并按专家意见修改，经甲方确认无误后及按甲方要求交齐请款资料后支付至合同价款的50%；项目结算（市财政局结算审核）后甲方支付至检测价款结算总额的100%。

4.3 项目最终结算费用按实结算，以市财政局结算审核价为结算依据。

4.4 乙方每次收取合同款时必须同时提供符合规定的等额完税发票。

4.5 本合同结算费用包括合同期内和售后服务（含评审费）的一切费用。

**5 违约责任**

5.1 合同各方应按时按质履行合同，若发生违约应承担相应责任。

5.2 甲方如未按合同规定时间向乙方支付合同费用，是甲方原因造成或应由甲方承担责任的，由甲方向乙方赔偿违约金，违约金每天按应付未付金额的1‰计算。

5.3 具有下列之一情形的，视为乙方违约，由乙方赔偿违约金：

5.3.1 乙方未按本合同（包括附件）的要求配备人员或仪器设备按时进场工作，违约金每天按合同总价的1‰计算（从合同签订之日起计算）。

5.3.2 乙方签订合同后150个日历天内完成现场检查工作，并同时出具检查报告或检测报告（送审稿），未按时提交检测报告的，违约金每天按合同总价的1‰计算。乙方提交的检查报告须经甲方组织的专家评审验收，在完成评审后15个日历天内按专家意见修改并提交最终的检查成果，未按时提交最终检查成果的，违约金每天按合同总价的1‰计算。

5.3.3 检测报告存在明显错误，乙方拒绝修正或重新检测的，甲方有权不支付合同费用，已支付的由乙方退还甲方，并按合同总价的10％向甲方支付违约金。乙方存在其他违约行为，经甲方催告后，乙方未能在限期内改正，乙方也应该依照本条承担违约责任。

5.3.4 检测人员任意涂改数据或编造数据，甲方有权不支付合同费用，已支付的由乙方退还甲方，并按合同总价的1％向甲方支付违约金。

5.3.5 乙方未妥善保存原始记录和原始数据，造成原始记录或原始数据丢失、泄露，或者违反本合同保密协议的，违约金按合同总价的1％计算。

5.3.6 若乙方的工作成果不合格（须经合同两方共同委托的第三方鉴定），甲方有权不支付合同费用，已支付的由乙方退还甲方。

5.3.7乙方在投标文件中承诺的项目负责人及技术负责人在合同履行期间原则上不允许变动。但以下情况，经提供证明文件且甲方书面批准并办理更换手续后，可不缴交违约金，但需用不低于同等资质和经历的人员替换：1）上述人员死亡；2）上述人员离职；3）上述人员重大疾病无法任职（重大疾病须符合中国银保监会办公厅使用的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》的范围，且治疗期在半年以上的须提供三甲医院开具的证明文件）。如其他情况确需更换项目负责人或技术负责人的，乙方须提供材料说明并办理更换手续，经甲方书面批准，方可更换项目负责人或技术负责人，乙方需向甲方缴交违约金5万元/人次，且须用不低于同等资质和经历的人员替换。

5.3.8合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方按合同总价的10%缴交违约金，并报上级将其拉入黑名单。

**6 其他**

6.1 乙方将根据实际情况运用在现场检测过程中，使用实用新型专利号为 / 的桥梁检测装置，以上专利知识产权委托方不另外支付费用。

6.2 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲方 所有。

6.3 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲方 所有。

6.4 乙方最终提交的 **中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查报告**份数**纸质版一式肆份**（送审稿壹份，终稿叁份，另附电子文档壹份）；

6.5 合同附件作为合同文件的有效组成部份，如有冲突以本合同书为准；

6.6 本合同自双方签订起生效。本合同一式陆份，均具同等效力。甲方肆份，乙方贰份。

6.7 合同未尽事宜，双方协商解决。可签订补充协议，效力与本协议等同。

6.8 在履行本合同过程中双方发生争议，应协商、调解解决，协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理。

① 提交中山市仲裁委员会仲裁。

② 依法向甲方所在地的人民法院起诉。

**7 下列文件应作为本合同的组成部分：**

（1）本合同及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）磋商文件；

（4）投标文件中承诺投入的项目人员和作业设备；

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或相互矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

(本页以下无正文)

（此页无正文，仅为签章页）

甲方：中山市公路事务中心（盖章）

甲方法定代表人

或其委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

地址：中山市中山三路2号

电话：0760-28365313

乙方：

乙方法定代表人或

乙方委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

签订时间： 年 月　 日

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：442000-2024-02115**

**采购项目编号：ZSJD24ZC0033**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

你方组织的“中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查”项目的招标[采购项目编号为：ZSJD24ZC0033]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查”项目采购[采购项目编号为ZSJD24ZC0033]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：中山市公路事务中心

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查招标中获中标（采购项目编号：ZSJD24ZC0033），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省建东工程监理有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东省建东工程监理有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中山市公路事务中心2024年国、省、县道桥梁定期检查及专项检查”项目（采购项目编号：ZSJD24ZC0033 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日