# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000118-2026-00039

#### 采购项目编号：ZSJD26ZC0022

#### 项目名称：五桂山2026年林分优化项目

#### 采购人：中山市五桂山街道农业林业服务中心

#### 采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

## 第一章投标邀请

广东省建东工程监理有限公司中山分公司受中山市五桂山街道农业林业服务中心的委托，采用公开招标方式组织采购五桂山2026年林分优化项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：五桂山2026年林分优化项目

采购计划编号：442000118-2026-00039

采购项目编号：ZSJD26ZC0022

采购方式：公开招标

预算金额：4,629,461.24元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(五桂山2026年林分优化项目):

采购包预算金额：4,629,461.24元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 造林服务 | 五桂山2026年林分优化项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：1.合同签订后60个日历天内完成备耕、种植工作。种植完毕后，苗木缓冲期30天。 2.按作业设计要求完成3年5次抚育。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供2024年度财务状况报告或2025年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（五桂山2026年林分优化项目）：采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（农、林、牧、渔业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“农、林、牧、渔业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（工程、服务）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（五桂山2026年林分优化项目）：

1)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容）。

3)本采购包不接受联合体投标

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市五桂山街道农业林业服务中心

地址：中山市五桂山街道商业街68号

联系方式：0760-89911939

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市五桂山三合院16栋02单元102房

联系方式：0760-88399895

#### 3.项目联系方式

项目联系人：罗小姐

电话：0760-88399895

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

一、项目概况:

（一）本项目名称及采购范围：五桂山2026年林分优化项目。本项目以1个采购包进行采购，投标人必须对所投本采购包的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

（二）建设地概况及内容

建设地点位于中山市五桂山街道石鼓村和南桥村，距离中山市主要的城郊主干道城桂公路直线距离仅90米，覆盖了牧语田园及长坑郊野步道周边林地。本项目林分优化造林总面积1,650.18亩，其中，低质低效桉树林改造面积774.72亩；低质低效松林改造面积875.46亩。

项目地山地海拔在35-260米之间，郁闭度在0.5以下，乔木种类主要为桉树、湿地松、马尾松、大叶相思、马占相思、台湾相思、木荷等，林地灌木种类主要有豺皮樟、桃金娘、岗松等，草本种类主要为芒萁、乌毛蕨、鬼针草和其他杂草。土壤为赤红壤，土壤肥力一般，立地条件中等。

二、总则

（一）本项目确定1名中标人。中标人负责招标文件、中介预算（工程量清单）对中标人要求的一切事宜及责任。在中标并签署合同后，合同履行过程中出现任何遗漏，均由中标人负责提供，采购人将不再支付任何费用。

（二）现场勘察：本项目不组织现场踏勘，各投标人可自行到项目现场进行勘察，但所产生的一切费用和可能会发生的事故责任由各投标人自行承担，采购人和采购代理机构不在责任范围之内。

（三）在采购需求中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应招标文件要求。

（四）各投标人应结合相关文件及实际情况，充分考虑影响因素后进行报价。

（五）在合同履行期间，如因特殊情况，合同需提前终止的，采购人提前三十日告知中标人，中标人须无条件接受，双方互不追究法律责任，采购人无需作任何赔偿或补偿。

（六）采购人对不利的自然条件引起的工期延误的损失不承担责任。

（七）未经采购人批准，中标人不得通过任何形式转包本项目的部分或全部工作，不得委托或指示第三方代为履行。中标人将本项目转包视为违约，合同即时终止。采购人重新组织采购确定中标人。造成采购人损失的（包括但不限于索赔、赔偿金、调查取证费、公证费、评估鉴定费、律师费、诉讼费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用等），中标人应当承担法律责任。

（八）★投标人必须对其提供各种资料、说明、声明的真实性负责，保证依法依规参与招标投标活动。若中标后发现投标人提供虚假资料谋取中标或采购过程中有其他违法违规情形，采购人有权取消中标资格，已签订采购合同的，采购人有权立即解除合同，并且投标人应在采购人通知的时间内赔偿项目中标金额的10%作为违约金。（提供承诺函，格式自拟）

三、报价说明

（一）★本项目预算金额为：5446424.99元（中介预算价），其中投标最高限价为：4629461.24元，安全生产措施费（税前）为：151921.95元，报价超过最高限价的或安全生产措施费（税前）低于本项目安全生产措施费（税前）的，视为无效报价，作无效投标处理。

（二）★本项目实行总价包干。中标人不能因实际发生量与预算服务量相差大而向采购人进行索赔。中标人需包服务、质量、安全、文明作业等招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。

（三）投标人的报价应为所投项目的最终报价，包括林木采伐、林地清理、整地挖穴、苗木采购、基肥与回穴土、栽植、立苗管理、割灌除草、松土扩穴、追肥、补苗、病虫害防治、防火林带抚育、运输到采购人指定地点，按照采购人要求种植的费用、运输、搬运过程中因操作不当造成苗木泥球松散或枝干损伤的苗木更换费用、机械设备、人工、安全、工期、风险、文明施工、抚育、成活、验收、税等费用。如果中标人在中标并签署合同后，在合同履行过程中出现任何遗漏，均由中标人负责提供，采购人将不再支付任何费用。

（四）投标人须在投标文件中按照工程量清单提供报价，并且报出税前安全生产措施费（税前）的价格。

（五）本项目的大部分苗木（详见采购人提供的苗木清单）由市自然资源局提供，中标人需自行到指定位置领取苗木。抚育补种的苗木由中标人联系市自然资源局提供，所产生的相关费用由中标人负责。

（六）合同履行过程中，如出现工作内容或工程量有变更的(包括但不限于树种更换、林地清理等)，中标人不得拒绝承担。如实施过程中出现由采购人提出变更所增减的工程量，结算时按以下方式进行调整:

1.中标人分项报价中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

2.中标人分项报价中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

3.中标人分项报价中没有使用或类似变更工程的单价，按照广东省相关工程计价依据。

4.依据监理变更签证，由中标人提出适当的变更价格，经相关部门审核后结算；结算单价按合同价与中介预算价的相应比例折算执行。

5.变更、修改的工程内容中标人不得拒绝承担，所增减工程的工程量不超过合同工程量的10%，工期不作调整。

四、实施规模

（一）林分优化提升规模

五桂山2026年林分优化项目建设总面积为本项目林分优化造林总面积1,650.18亩，其中，低质低效桉树林改造面积774.72亩；低质低效松林改造面积875.46亩。项目地点位于五桂山街道石鼓村和南桥村。

表3-1 林分优化提升规模

| 设计类型 | 村 | 面积（亩） | 作业小班号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低质低效桉树林优化 | 石鼓村、南桥村 | 774.72 | 1、2、5 |
| 低质低效松林优化 | 南桥村 | 875.46 | 3、4 |
| 合计 |  | 1,650.18 |  |

（二）林分保留规模

五桂山2026年林分优化项目造林地地类为乔木林地。其中，小班1、2和5为低质低效桉树林改造，通过伐除范围内多轮生的桉树，人工更换乡土阔叶树种的技术措施进行林分优化。小班3和4的大部分林地为低质低效松林改造，伐除范围内的湿地松、马尾松、零星分布的桉树、退化相思，以及八角枫、豺皮樟、山鸡椒、芒萁等杂灌、杂草，保留范围内的木荷、油茶、鸭脚木等原生阔叶树种以及大径级杉木。砍伐后人工更换乡土阔叶树种的技术措施进行林分优化，经优化后，林分郁闭度保持在0.2-0.3之间。

1、2号作业小班采伐前林分郁闭度约0.3，平均每亩约砍伐86株（主要为多轮生的桉树），采伐强度大于80%。

3、4和5号作业小班采伐前林分郁闭度0.3-0.4，采伐后林分郁闭度保持在0.2-0.3。平均每亩约砍伐28株（包括松树、桉树、退化相思、老头树），平均每亩保留的原生阔叶树种约17株（荷木、油茶、鸭脚木、山乌桕等）。采伐强度约为40%。

五、作业地分布与现状

（一）林分优化提升规模

五桂山2026年林分优化项目建设总面积为1,650.18亩，其中低质低效桉树林改造面积774.72亩；低质低效松林改造面积875.46亩。项目地点位于中山市五桂山街道石鼓村和南桥村，以集中连片原则划分为5个作业小班，共涉及8个林地地籍小班，地籍小班号及明细信息见下表。

表3-2 五桂山2026年林分优化项目小班明细表

| 作业小班 | 村 | 地籍小班号 | 林种 | 森林类别 | 优势树种 | 面积（亩） | 作业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石鼓 | 442001012002000100100 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 桉树 | 306.87 | 低质低效桉树林优化 |
|  |  | 442001012002000100700 | 水土保持林 | 市级一般公益林 | 桉树 | 175.28 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 482.13 |  |
| 2 | 石鼓 | 442001012002000100900 | 水土保持林 | 市级一般公益林 | 桉树 | 219.89 | 低质低效桉树林优化 |
| 3 | 南桥 | 442001012008000100101 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 湿地松 | 149.41 | 低质低效松林优化 |
| 4 | 南桥 | 442001012008000100600 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 针阔混交林 | 269.83 | 低质低效松林优化 |
|  |  | 442001012008000100301 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 针阔混交林 | 257.77 |  |
|  |  | 442001012008000100401 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 湿地松 | 198.45 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 726.05 |  |
| 5 | 南桥 | 442001012008000100302 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 桉树 | 72.68 | 低质低效桉树林优化 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,650.18 |  |

（二）作业地现状

通过现场实地调查，项目实施地海拔在35-260米之间，当前郁闭度在0.3-0.5。项目地主要树种为上世纪八十年代种植的桉树、湿地松、马尾松、马占相思、大叶相思、台湾相思等速生树种。这些速生树种已呈现出树干顶端干枯，老化加速的迹象。由于中山市森林不再以木材为主要林产品，每年采伐指标有限，过多的成、过熟林得不到及时采伐和更新，林地生产力不断退化，不利于森林的持续利用，退化后枯死掉落的树木树枝也会给中山市森林防火带来更大的压力。从树种结构来看，这些人工营造的松树林、桉树林以及速生相思林，森林结构简单，易受外来物种入侵，森林生态系统脆弱。目前项目地受松材线虫病影响较大，松树纯林和针阔混交林退化严重，需加强改造力度，改种优质乡土阔叶树种，营造混交林，提高森林生态功能等级。

1.1号作业小班

1号作业小班涉及2个林地地籍小班，位于五桂山街道石鼓村双合山，临近牧语田园露营地，面积482.15亩。优势树种为桉树，每亩株数86。林地灌木层主要有鸭脚木、山苍子、山乌桕等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、三裂叶野葛和白花酸藤子。乔木平均胸径18 cm，平均树高16.8 m，林分郁闭度0.3，灌草平均高度1.2 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般。坡向东南，坡度较大，在45°-75°之间，海拔在40-250 m之间。项目地大部分林地为纯桉树林、以及杂灌、杂草、藤蔓，林相杂乱，林分结构不合理，生态效益和景观效益低下。

2.2号作业小班

2号作业小班涉及1个林地地籍小班，位于五桂山街道石鼓村双合山，临近牧语田园露营地，面积219.89亩。优势树种为桉树，每亩株数69。林地灌木层主要有山苍子、山乌桕、盐肤木等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、鬼针草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、三裂叶野葛和白花酸藤子。乔木平均胸径20.1 cm，平均树高16.9 m，林分郁闭度0.4，灌草平均高度1.2 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般。坡向西北，坡度较大，在50°-80°之间，海拔在35-260 m之间。项目地为纯桉树林，林下分布有杂灌、杂草、藤蔓，林相杂乱，林分结构不合理，生态效益和景观效益低下。

3.3号作业小班

3号作业小班涉及1个林地地籍小班，位于五桂山街道南桥村，长坑水库北岸，长坑郊野步道东入口，面积149.41亩。乔木层优势种为湿地松，此外有马尾松、鸭脚木、白楸、山乌桕等零星分布，每亩株数75.1。灌木层物种包括豺皮樟、山乌桕、白楸等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、蔓九节和梨叶悬钩子。乔木平均胸径12.3 cm，平均树高17 m，林分郁闭度0.5，灌草平均高度1.0 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般，坡向东南，上坡位，地形较陡，坡度约为50°-65°，海拔在60-120米之间。项目地林相杂乱，林分结构不合理。受松材线虫病影响，小班内部分湿地松和马尾松表现出针叶变黄、枯顶的现象。

4.4号作业小班

4号作业小班涉及3个林地地籍小班，位于五桂山街道南桥村环仔顶，长坑水库南岸，面积726.05亩。乔木层优势种为湿地松，表现出向常绿阔叶林次生演替的趋势。小班东北角密生有桉树，此外有马尾松、台湾相思、鸭脚木、黄杞等零星分布，每亩株数57。灌木层物种包括鸭脚木、豺皮樟、山乌桕、山苍子、野漆树等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等，石壁偶见猪笼草和茅膏菜。藤本植物主要为小叶红叶藤、白花酸藤子和锡叶藤。乔木平均胸径11.5 cm，平均树高17.5 m，林分郁闭度0.4，灌草平均高度1.3 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般，地形较陡，坡度大于65°，海拔在60-190 m之间，部分位置石头较多。小班林相杂乱，林分结构不合理，部分林地为杂灌、藤本植物所覆盖。受松材线虫病影响，小班内部分湿地松和马尾松表现出针叶变黄、枯顶的现象。

5.5号作业小班

5号作业小班涉及1个林地地籍小班，位于五桂山街道南桥村，长坑水库东侧，面积72.68亩。乔木层优势种为桉树，此外有湿地松、马尾松、鸭脚木、白楸、山乌桕等零星分布，每亩株数86。灌木层物种包括豺皮樟、山乌桕、白楸等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、蔓九节和梨叶悬钩子。乔木平均胸径17.1 cm，平均树高15 m，林分郁闭度0.4，灌草平均高度1.0 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般，坡向东南，上坡位，地形较陡，坡度约为50°-65°，海拔在56-112米之间。项目地林相杂乱，林分结构不合理，生态效益和景观效益低下。

六、作业设计类型

表5-1 作业设计类型表

| 作业小班 | 设计类型 | 面积 （亩） | 林地清理 | 整地挖穴 | 基肥 | 树种配置 | 人工抚育和追肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低质低效桉树林优化 | 482.15 | 带状清理 | 50 cm×50 cm×40 cm | 复合肥 0.5 kg/穴 | 闽楠3：荷木3：红花天料木2：米老排2 | 三年抚育5次，每穴施复合肥0.3kg |
| 2 | 低质低效桉树林优化 | 219.89 | 带状清理 | 50 cm×50 cm×40 cm | 复合肥 0.5 kg/穴 | 红锥4：荷木3：南酸枣2：米老排1 | 三年抚育5次，每穴施复合肥0.3kg |
| 3 | 低质低效松林优化 | 149.41 | 带状清理 | 50 cm×50 cm×40 cm | 复合肥 0.5kg/穴 | 红锥3：荷木2：枫香1：千年桐1：火力楠1：红花荷大苗1 | 三年抚育5次，每穴施复合肥0.3kg |
| 4 | 低质低效松林优化 | 726.05 | 带状清理 | 50 cm×50 cm×40 cm | 复合肥 0.5kg/穴 | 红锥3：荷木2：火力楠2：千年桐2：枫香1 | 三年抚育5次，每穴施复合肥0.3kg |
| 5 | 低质低效桉树林优化 | 72.68 | 带状清理 | 50 cm×50 cm×40 cm | 复合肥 0.5kg/穴 | 红锥3：荷木2：火力楠2：千年桐2：枫香1 | 三年抚育5次，每穴施复合肥0.3kg |
|  | 合计 | 1,650.18 |  |  |  |  |  |

## （一）树种选择

公益林树种配置以地带性森林植被群落为参考，选择生长健壮、抗性强、景观效果好的乡土阔叶树种，以重建地带性森林群落为导向，根据不同区域选择相应的建群树种、珍贵树种、景观树种和特色树种进行树种搭配。在树种选择方面要考虑不同植物在不同气候带的适应性，在树种配置方面要兼顾森林生态服务的主导功能。本次初步设计根据气候、地理条件和设计目的，选择珍贵树种闽楠、红锥、红花天料木3种，景观树种千年桐、枫香、南酸枣、米老排4种，防火树种荷木、火力楠2种，共10个树种。

位于石鼓村的作业小班1、2位于村庄附近，打造具有乡土风水林特色的珍贵树种林分。作业小班1以珍贵用材树种闽楠为建群树种，此外还种植红花天料木、米老排两种。作业小班2以珍贵用材树种红锥作为建群树种，此外还种植南酸枣和米老排，落叶乔木南酸枣为林相带来季相变化，增加景观特色。此外，山脊线、步道及林区道路两旁种植防火树种荷木。

位于南桥村的作业小班3、4、5位于水库两岸，森林步道穿梭其中，打造具有季相变化，兼具水源涵养功能的景观林带。作业小班3、4、5以珍贵树种红锥为建群树种，此外还种植枫香、千年桐、荷木、火力楠、红花荷，在涵养水源同时在冬春季节体现出红、白色的林相景观变化。沿长坑步道种植红花荷大苗，山脊线、林区道路两旁以种植防火树种荷木、火力楠为主。

七、主要技术措施

（一）营造林技术

1.林木采伐

(1)林木采伐

根据桉树生长情况以及改造地地形，对其实施采伐，注意保留小班内原生乡土阔叶树。其中，小班1和2的桉树林开展皆伐；小班3、4、5采取带状采伐措施，采伐目标树种为湿地松、马尾松、杉木和桉树，采伐强度0.8。采伐宽度控制在30 m，采伐带间保留45 m缓冲带，同时在采伐小班边缘与长坑水库岸线之间留出至少25 m宽度的缓冲带。

在采伐时，首先要先判断树木自然倒向的方向，然后根据实际伐木要求，进一步采取措施正确控制树倒方向。选择树倒方向的时候，要尽量避免发生被伐木树干摔伤或砸伤幼树或保留木。避免伐木横山倒伏，不让伐倒木交叉重叠，造成打枝、集材作业的困难。当选择的树倒方向与树木自然倒向不一致，伐木时可以“借向”。“借向”的角度一般在90°范围内比较适宜，而在45°以内最为有效。

伐倒后就地制材，根据森林采伐作业规程将伐倒木就地锯断为2 m后整齐堆放；将木材人工搬运至车辆能到达的采伐道，采伐集材道距离采伐道50 m以内。

(2)伐桩处理及桉树除萌

砍伐后采取草甘膦异丙胺盐（有效成分41%水剂）喷涂在伐桩韧皮部。在抚育过程中采取相同施法实施桉树除萌。作业小班5位于水库周边，其伐桩处理和除萌用人工方法实施，每次抚育实施桉树除萌。

(3)松材线虫疫木处理

根据树种组成、疫木与衰弱木分布特点，采取择伐的方式清除疫木和衰弱木。开展疫木处理前，应对疫木进行标记再开展择伐，择伐后伐桩应不高于5 cm，同时应对伐桩进行药剂喷施和覆膜处理，覆盖材料使用厚度0.1 mm以上的塑料薄膜，药物使用磷化铝片。疫木采取钢丝网罩处理，将疫木主干及直径1 cm以上的枝桠放入不锈钢丝网罩（钢丝直径≥0.12 mm、网目数≥20，网罩要锁边）进行除害处理。

2.林地清理

项目禁止炼山和全垦整地，按割5 m留2 m的带状清理方式，清割出5 m宽的造林种植带，种植带植2排穴。种植带清理胸径5厘米以下的小乔木（原有的优良阔叶树小苗以及珍稀濒危树种除外）、枯死木、病虫害危害严重的树木、杂竹、杂草和其它杂物，需铲除杂草、杂竹、爬藤、杂灌树头根系。清理的小乔木树干截断成低于80厘米每段的规格随机平铺在穴边任其腐烂，杂草放在穴间堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，杂物如垃圾等运走。为保证新植苗木的存活率以及造林成效，清理造林作业范围内所有的爬藤（并挖头）、枯死木、老头树、病虫害危害严重的树木和有碍于新植苗木正常生长或者不美观的地被物、采伐剩余物。在山脚、山顶保留一定的原生植被。

林地清理和打穴的位置刚好有乔木、灌木或石块时，应避开，将位置前移或后移；清杂后根据保留的阔叶树种密度见疏加密，防火林带内和扑火通道旁只种植防火树种（木荷、火力楠）。

3.整地挖穴

采用人工挖穴，植穴规格为50 cm × 50 cm × 40 cm。整地宜于造林前一个月完成，让穴土有一段风化、熟化时间，有利于清除土壤中的病虫害和提高土壤肥力；植穴整地应采用明穴方式。将挖出来的表土堆在种植穴的上方，底土堆在种植穴下方，以防水土流失。

4.苗木

苗木应优先选用入选国家、省良种名录的林木良种壮苗。苗木选用顶芽饱满、生长健壮、无病虫害、一级营养袋苗，苗木质量要求1.5 年生以上，苗高80 cm以上，地径0.8 cm以上的全冠苗。苗木必须具有生产经营许可证、植物检疫证书、种源地标签和苗木使用说明，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗造林。采用保障性苗圃定单育苗定向育苗。另在3号小班沿森林步道种植1,000株红花荷大苗，苗高2 m以上，地径3 cm以上的全冠苗。

5.更新密度和混交方式

按照作业小班区位、立地条件、采伐强度等确定更新补植范围，作业小班1和2的种植密度为74株/亩，种植株行距原则上为3.0 m × 3.0 m；作业小班3、4、5种植密度为56株/亩，种植株行距原则上为3 .0 m × 4.0 m。采用组内随机混交的方式，同一树种连续种植不超过5株，逐步营造树种丰富、林相质量优良的阔叶混交林林分。种植时可以根据现有林地树木和地形的分布，适当调整位置，如空地则适当集中密植，林木多的地方则适当降低密度，禁止在大树底下种树。造林小班内的石头山、分散坟地、局部密林等特殊情况的造林地，也要按照实际情况确定密度，但要保证造林小班株数达到更新密度要求。山脊线、步道及林区道路两旁以种植防火树种荷木为主，荷木数量不足时种植火力楠。

6.树种选择

选择珍贵树种闽楠、红锥、红花天料木，景观树种千年桐、枫香、南酸枣、米老排、红花荷，防火树种荷木、火力楠，共10种，对低质低效桉树林进行改造。具体配置为：

作业小班1：按每亩株数74，其中闽楠24、荷木22、红花天料木14、米老排14。

作业小班2：按每亩株数74，其中红锥30、荷木22、南酸枣14、米老排8。

作业小班3：按每亩株数56，其中红锥22、荷木10、枫香6、千年桐6、火力楠6、红花荷大苗6。

作业小班4：按每亩株数56，其中红锥16、荷木12、枫香6、千年桐10、火力楠12。

作业小班5：按每亩株数56，其中红锥16、荷木12、枫香6、千年桐10、火力楠12。

7.基肥与回穴土

穴土经过风化后，在春季造林前一个月即要回穴土，回土要打碎及清除石块、树根，先回表土后回心土，当回土至穴深50%左右时，施放基肥，每穴施放复合肥0.5 kg（N、P、K有效养分30%以上）。放肥后肥料与穴中土充分混匀，再回填土至穴面。

8.栽植

栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，栽植时先在种植沟（或种植穴）中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植小穴，去掉苗木的包扎材料或营养袋后，带土轻放于栽植小穴中，扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，以减少水分蒸发。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。

9.立苗管理

根据近年造林工作经验，栽植苗木易受恶劣天气等因素影响，容易出现倒伏现象，需要在栽植后采取立苗措施，采用简易竹枝扶固的方式对苗木进行简单立苗支撑，确保苗木不倾斜、不倒伏，保障苗木成活。同时去除幼苗枯枝、伤残枝、病虫枝；去除过多侧枝；修剪定杆；平茬、除蘖；去除阻碍植株生长的灌藤等。

10.追肥与抚育

林分抚育为3年5次。造林当年第一次抚育在7-8月完成，第二、三年抚育分别安排在3-4月和7-8月。每次抚育工作内容包括：割灌除草、松土扩穴、追肥、补苗(第一次抚育)等。

(1)割灌除草

按割5 m留2 m的带状清理，清除幼树周围的杂灌草以及造林范围内的全部爬藤，要求杂草头不高于5 cm。对砍伐的灌木草藤及小枝丫等采取归带、归堆处理，让其自然腐烂，增加林地土壤的有机质。清理林地范围内的所有藤本植物（含薇甘菊），对于作业小班边缘或内部成片发生的薇甘菊侵害，采取化学防治措施，并结合机械铲除或割除进行控制。使用紫薇清，兑水1:1500后喷施。应在薇甘菊花期前实施防治作业，即8-9月间进行。

(2)松土扩穴

以幼树为中心半径0.5 m土壤挖松，内浅外深，深度一般为5-10 cm，松土后回土培蔸成“馒头状”。

(3)追肥

松土、扩穴后，将肥料追施于幼树周边土壤中，采用沟状埋施，追肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深不小于20 cm、宽15-20 cm，将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥，每次每株施0.3 kg复合肥（N、P 、K含量≥30%）。

#### (4)补植苗木

#### 参照国家标准《造林技术规程》执行。全面检查苗木成活情况，当成活率在85％以下时需补植，补植方式同造林。

11.病虫害防治

慎防红锥赤斑病、红花天料木立枯病、醉香含笑黄叶病、闽楠茎腐病等病害以及疱瘤横沟象、丽绵蚜、红花天料木红蜘蛛、蚧壳虫、红锥竹节虫、闽楠蛀梢象鼻虫和白蚁等虫害。防治应贯彻“预防为主，综合防治”的方针，以营林技术为基础，生物防治与化学防治相结合，把握“治早、治小、治好”的原则。保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。发现有林木病虫害时应及时除治，防止蔓延。

12.防火林带抚育

参照《木荷防火林带造林技术规程》（LY/T 2813-2017），结合本次森林质量优化工程，对作业小班范围内现有生物防火林带荷木进行抚育，提升林区防火基础能力。

（二）建设范围与规模

低质低效桉树林优化主要分布于五桂山街道石鼓村和南桥，建设规模1,650.18亩。

表6-1 林分优化任务表

| 作业小班号 | 村 | 地籍小班号 | 作业面积（亩） | 地类 | 设计类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石鼓 | 442001012002000100100 442001012002000100700 | 482.15 | 乔木林地 | 低质低效桉树林优化 |
| 2 | 石鼓 | 442001012002000100900 | 219.89 | 乔木林地 | 低质低效桉树林优化 |
| 3 | 南桥 | 442001012008000100101 | 149.41 | 乔木林地 | 低质低效松林优化 |
| 4 | 南桥 | 442001012008000100301 442001012008000100401 442001012008000100600 | 726.05 | 乔木林地 | 低质低效松林优化 |
| 5 | 南桥 | 442001012008000100302 | 72.68 | 乔木林地 | 低质低效桉树林优化 |

八、工程量和物资需求量

（一）建设工程量

五桂山2026年林分优化项目建设规模为1,650.18亩，其中，低质低效桉树林优化774.72亩、低质低效松林优化875.46亩。具体技术措施包括砍伐乔木、桉树伐桩处理、林地清理、挖穴、栽植、造林抚育、造林追肥等项目。具体工程量见表7-1。

表7-1 工程量按设计类型汇总表

| 设计类型 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低质低效桉树林优化 （1、2、5小班） | 1 | 砍伐乔木 | 株 | 646 |
|  | 2 | 桉树伐桩处理 | 个 | 57,283 |
|  | 3 | 林地清理 | m2 | 348,322.65 |
|  | 4 | 挖穴 | 穴 | 56,021 |
|  | 5 | 栽植 | 株 | 56,021 |
|  | 6 | 造林抚育 | m2 | 403351.2 |
|  | 7 | 造林追肥 | 株 | 280,105 |
|  | 8 | 立苗管理 | 株 | 280,105 |
|  | 9 | 病虫害防治 | 亩 | 774.72 |
|  | 10 | 人工运苗 | 株 | 29,412 |
| 低质低效松林优化 （3、4小班） | 1 | 砍伐乔木 | 株 | 10,546 |
|  | 2 | 疫木除治 | 株 | 8,435 |
|  | 3 | 湿地松伐桩处理 | 个 | 8,435 |
|  | 4 | 林地清理 | m2 | 166,837.66 |
|  | 5 | 挖穴 | 穴 | 49,026 |
|  | 6 | 栽植 | 株 | 49,026 |
|  | 7 | 造林抚育 | m2 | 352,987 |
|  | 8 | 造林追肥 | 株 | 245,130 |
|  | 9 | 立苗管理 | 株 | 245,130 |
|  | 10 | 病虫害防治 | 亩 | 875.46 |
|  | 11 | 人工运苗 | 株 | 23,483 |

注：小班1和2桉树林由权属单位自行采伐，砍伐乔木（桉树）仅包含小班5的工程量。

（二）苗木需要量

五桂山2026年林分优化项目共需苗木总数量110,299株（含5%苗木损耗，下同）。各作业小班种苗需要量详见表7-2。

表7-2 苗木需要量一览表

| 村 | 作业小班 | 闽楠 | 红锥 | 荷木 | 火力楠 | 红花天料木 | 南酸枣 | 米老排 | 枫香 | 千年桐 | 红花荷 （大苗） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石鼓 | 1 | 12,150 | / | 11,138 | / | 7,088 | / | 7,088 | / | / | / | 37,464 |
| 石鼓 | 2 | / | 6,927 | 5,079 | / | / | 3,232 | 1,847 | / | / | / | 17,085 |
| 南桥 | 3 | / | 3,451 | 1,510 | 941 | / | / | / | 941 | 941 | 1,000 | 8,784 |
| 南桥 | 4 | / | 12,198 | 9,148 | 9,148 | / | / | / | 4,574 | 7,624 | / | 42,692 |
| 南桥 | 5 | / | 1,221 | 916 | 916 | / | / | / | 458 | 763 | / | 4,274 |
| 合计 |  | 12,150 | 23,797 | 27,791 | 11,005 | 7,088 | 3,232 | 8,935 | 5,973 | 9,328 | 1,000 | 110,299 |

注：上表苗木需要量含5%苗木损耗。

（三）肥料需要量

本项目共需肥料210,094.0 kg，其中基肥52,523.5 kg、追肥157,570.5 kg。各设计类型肥料需要量详见表7-3。

表7-3 肥料需要量一览表

| 序号 | 作业类型 | 作业小班 | 地籍号 | 作业面积 （亩） | 基肥 （千克） | 追肥 （千克） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低质低效桉树林优化 | 1 | 442001012002000100100 442001012002000100700 | 482.15 | 17,839.50 | 53,518.50 | 71,358.00 |
| 2 | 低质低效桉树林优化 | 2 | 442001012002000100900 | 219.89 | 8,136.00 | 24,408.00 | 32,544.00 |
| 3 | 低质低效松林优化 | 3 | 442001012008000100101 | 149.41 | 4,183.00 | 12,549.00 | 16,732.00 |
| 4 | 低质低效松林优化 | 4 | 442001012008000100301 442001012008000100401 442001012008000100600 | 726.05 | 20,330.00 | 60,990.00 | 81,320.00 |
| 5 | 低质低效桉树林优化 | 5 | 442001012008000100302 | 72.68 | 2,035.00 | 6,105.00 | 8,140.00 |
| 合计 |  |  |  | 1,650.18 | 52,523.50 | 157,570.50 | 210,094.00 |

九、其他要求

(一)机械设备：

中标人应具有满足本项目植物修剪、起挖、运输、种植、养护的需要，为本项目配备所需的设备包括但不限于运输车、剪草机、绿篱机、粉碎机、割灌机、油锯等工作所需的等机械。

(二)人员要求：

1.★投标人须承诺，拟投入本项目的项目负责人须按采购人要求出席本项目技术交底会、协调会、验收等工作。在合同履约过程中，如项目负责人不能按要求出席本项目技术交底会、协调会、验收等工作，按合同违约进行处罚，每缺席一次扣款3000.00元。（提供承诺函，格式自拟）

2.在项目实施期间，应组建一支具有林业类专业、有害生物防治相关经验、安全管理方面专业的服务团队，投入本项目的人员不得任意更换或减少。如有更换须提前报采购人书面审批，任何更换应不低于投标文件中的要求。采购人的审批不免除中标人的责任和义务。

3.★为保证项目顺利完工，投标人需承诺中标后，在种植期间每天投入不少于80名工人种植施工，每天在岗时间不得少于8小时，若采购人或监理人（点名或签到等方式）发现工人少于80名的或在岗时间少于8小时的，每发现一次扣款1000元；同时，承诺中标后，在种植期间、抚育期间为作业人员购买意外险(每人保额不低于100万元，意外险要包含猝死保障不少于50万元），如发现未购买意外险的，每发现一人次扣款1000元。（提供承诺函，格式自拟）

4.项目负责人具有林业类专业中级工程师（或以上）职称(投标文件提供证书和社保复印件加盖公章，或者投标文件提供承诺书，承诺内容含中标后拟投入项目负责人的专业、职称/资格等情况，保证签合同前人员到位，并提供社保证明及人员证书，否则视为我单位自动放弃中标资格)。若发现投入的项目负责人不符合要求的，采购人有权扣罚合同金额2%或终止合同。

5.在合同期限结束前有关本项目的全部保险由中标人负责，中标人必须为其所投入的人员购买社保、人身意外保险，若发生任何安全事故的，由中标人自行负责。

(三)因中标人作业质量原因（未按时整改到位），导致无法按时完成验收和支付，造成超出支付期限而被财政收回项目资金的，由中标人负责。

十、档案管理

（一）为了完善项目的后续管理，应将项目全过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。

（二）中标人的工程档案资料必须按要求及时收集、汇总、整理工程档案。由此造成的费用增加，由供应商在报价时自行考虑。

（三）中标人应在验收前按验收有关规定提供项目资料，若资料不全或中标人不按规定提供资料，则不予进行质量验收及竣工验收，一切损失由中标人负责，工期不予顺延。中标人应积极创造条件使项目通过竣工验收，并协助采购人完成项目相关手续。

（四）竣工后，中标人应按采购人归档要求编制并提交完整的竣工资料及竣工图纸（原件及电子文档，如有）给采购人存档。

十一、安全生产管理

（一）做好森林防火工作。要求中标人加强森林防火宣传，落实防火责任制，提高作业人员森林防火意识，禁止在林内用火，杜绝人为森林火灾的发生。

（二）防止工伤事故发生。防止工伤事故发生：林分疏伐时要注意控制倒树方向，防止压伤事故发生；山林地石头较多，要注意滑倒或滚石伤人、工具自伤。作业环境复杂，植被中蛇、虫、蜂较多，部分地段山坡陡峭，泥土疏松或石头较多。要注意防止滑倒，预防蛇、虫、蜂伤人或滚石伤人。需对野外作业人员配备必要的救生、救护设备和工具。

（三）严格执行安全操作规程和防治操作技术，严防安全事故发生。机械使用必须严格遵守其使用手册，按照使用方法进行施工作业。

（四）作业过程中要有明确负责人，作业人员因施工不当造成的损失及安全事故，由中标人负责。

（五）机械的操作人员，应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。

（六）中标人应在开工前与采购人签订项目作业安全承诺书，注意安全操作，自行解决安全作业问题。合同履行过程中的一切风险（包括但不限于工伤、安全事故等责任）由中标人承担。

（七）环保操作

营林绿化本是一项有利于环境保护的工程，但在施工过程中操作不当也会影响环境，在施工过程中要注意：

1.挖穴时对挖出的土壤要放置穴的两旁，不要贪方便堆向下方，这样既可以方便回穴土，同时可防止水土流失。

2.施基肥或追肥均要采用埋施方法，这样既可保证肥料的有效使用，更可防止被雨水溶解污染水源。

3.在清理林地时，要注意保护原生乡土树木物种资源，不能随便砍掉、采伐的松木需做好文件档案，采伐后的松木不得离开本市。

4. 采伐老、病树时充分采用采伐技术，严格控制树倒方向，减少倾轧幼树，优选作业时间，使项目施工产生的噪声对周围环境产生最小的影响。

5. 集中堆放施工废弃物，及时清理，统一运输到指定的地方进行填埋，并压紧、压实。

6. 施工结束后，对施工过程中的遗留废弃物及时进行处理和进行林地整理，恢复原貌。

（八）作业过程严格按照国家、省、市安全文明施工要求施工。施工期内不发生重伤和死事故，轻伤事故率控制在3‰的范围内。若出现一次，采购人将扣减本采购包总合同金额5%的违约金，累计达到2次或情节严重的，采购人有权解除合同。

（九）中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

（十）中标人在施工过程中要接受当地林业工作部门管理人员、上级主管部门和监理单位的监督和指导。

十二、质量保证及服务

（一）中标人需确认一位项目负责人与采购人保持联系，及时跟进项目进度。接到采购人紧急通知时1小时内能到达现场处理，并提供良好的售后服务。中标人需提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、退换货承诺等内容。

（二）质量保证：供应商投标时应提供作业质量保障措施及方案。

（三）中标人应充分分析项目实施过程中有可能存在的突发情况并针对其提供完善可行的安全防护制度以及应急处理措施：

1.中标人应提前做好自然灾害、极端天气、病虫害等事件应急准备。

2.中标人应提前规划苗木运输路线，估算运输耗时，运输车辆要求做好防晒隔热覆盖和通风，避免苗木遭受暴晒。

十三、付款方式

（一）合同签订后，完成林地清理、整地挖穴、回土施肥等种植前的全部备耕工序、种植以及当年抚育，验收合格后支付合同总价的40%。

（二）完成第二年两次抚育，经验收合格的，支付合同总价的30%。

（三）完成第三年两次抚育，经验收合格的，支付合同总价的30%。

备注：1.以上均为无息支付。本项目如有扣减费用、违约金和赔偿金的，按扣减后确定支付的费用。 2.中标人在每次收取款项时需向采购人开具款项的正式税务发票以及相关项目验收资料。 3.本项目为生态公益林林分优化项目，资金从省、市生态公益林效益补偿资金中列支。4.由于本项目为政府项目，采购人在规定时间内向财政部门提出支付申请即视为采购人已经按期支付（具体的付款审批时间和支付时间以财政部门为准）。如因政策影响使拨款未能及时到位的，不得以此为由不履行（或不完全履行）合同规定的义务。5.若合同履行期间，中标人公司名称发生变更，需提前书面告知采购人，并办好相关名称变更手续。否则，因此造成的合同款无法正常支付等情况均由中标人负责，采购人不负任何责任。

十四、验收要求

（一）种植验收：在完成种植后一个月内进行，现场核实种植面积、检查苗木配置、种植质量和成活率等，要求当年造林苗木成活率达95%以上，苗木生长旺盛，否则必须返工至合格后再验收。

（二）第一次抚育验收：在种植当年抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达95%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

（三）第二次抚育验收：在第二年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达90%以上，否则必须返工直至合格后再验收

（四）第三次抚育验收：在第二年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

（五）第四次抚育验收：在第三年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

（六）第五次抚育验收：在第三年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上；三年第五次验收时，整体保存率85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

十五、违约责任

(一)中标人按采购人制定的技术要求质量指标施工，负责对工作人员组织生产、安排生活，在山上作业期间应严格控制工作人员吸烟和一切用火。如该工程队人为引起火灾，所有后果由中标人负责。一经发现中标人雇请的工作人员在作业期间吸烟或者用火的，采购人有权即时终止合约，中标人向采购人支付合同总金额10%的违约金。

(二)根据采购人的种植时间安排，未按合同约定时间完成，每延期一天扣款3000元。

(三)种植验收：在完成种植后一个月内进行，现场核实种植面积、检查苗木配置、种植质量和成活率等，要求当年造林苗木成活率达95%以上，苗木生长旺盛。如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由中标人承担），同时赔偿采购人因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(四)第一次抚育验收标准：在种植当年抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达95%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由中标人承担），同时赔偿采购人因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(五)第二次抚育验收标准：在第二年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达90%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由中标人承担），同时赔偿采购人因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(六)第三次抚育验收标准：在第二年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由中标人承担），同时赔偿采购人因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(七)第四次抚育验收标准：在第三年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由中标人承担），同时赔偿采购人因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(八)第五次抚育验收：在第三年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上；三年第五次验收时，验收苗木平均高度需达1.8米以上，整体保存率85%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由中标人承担），同时赔偿采购人因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(九)在采购人监督检查中，发现苗木的规格（高度）、抚育质量、成活率未达到标准、未按采购人规定进行及时补植、造林密度不符合规定标准等不满足谈判文件要求情况的，采购人有权要求中标人进行整改，经整改后仍不符合要求的，每次扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工。若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工。第三次返工仍未合格（依据采购人的验收要求）的，采购人有权解除合同。

(十)如中标人非因不可抗力不能如期交付符合质量标准的工程项目，每逾期一天，按合同金额的1%计算违约金，逾期超过30天采购人有权单方要求解除合同，并要求中标人承担合同金额30%的违约金，中标人需要赔偿采购人因造成损失的一切合理费用(诸如诉争解除合同所文出公诉费，鉴定费、律师代理费等)。

（十一）中标人与其投入的工作人员之间的关系是劳动关系，中标人应按《中华人民共和国民法典》等法律法规定的规定，与工作人员签订劳动合同，按时足额支付工资及办理相应的福利待遇、保险、税收等。如采购人收到关于中标人拖欠工作人员薪酬相关投诉的，采购人有权从应付未付给中标人的合同款项中扣减相应费用，同时对此引来一切后果由中标人负责。

(十二)合同履行过程中，中标人因同一问题收到两次监理单位发出的整改通知的，采购人有权终止合同。

采购包1（五桂山2026年林分优化项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.合同签订后60个日历天内完成备耕、种植工作。种植完毕后，苗木缓冲期30天。 2.按作业设计要求完成3年5次抚育。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%,合同签订后，完成林地清理、整地挖穴、回土施肥等种植前的全部备耕工序、种植以及当年抚育，验收合格后支付合同总价的40%。 2期：支付比例30%,完成第二年两次抚育，经验收合格的，支付合同总价的30%。 3期：支付比例30%,完成第三年两次抚育，经验收合格的，支付合同总价的30%。 备注：1.以上均为无息支付。本项目如有扣减费用、违约金和赔偿金的，按扣减后确定支付的费用。 2.中标人在每次收取款项时需向采购人开具款项的正式税务发票以及相关项目验收资料。 3.本项目为生态公益林林分优化项目，资金从省、市生态公益林效益补偿资金中列支。4.由于本项目为政府项目，采购人在规定时间内向财政部门提出支付申请即视为采购人已经按期支付（具体的付款审批时间和支付时间以财政部门为准）。如因政策影响使拨款未能及时到位的，不得以此为由不履行（或不完全履行）合同规定的义务。 5.若合同履行期间，中标人公司名称发生变更，需提前书面告知采购人，并办好相关名称变更手续。否则，因此造成的合同款无法正常支付等情况均由中标人负责，采购人不负任何责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：（一）种植验收：在完成种植后一个月内进行，现场核实种植面积、检查苗木配置、种植质量和成活率等，要求当年造林苗木成活率达95%以上，苗木生长旺盛，否则必须返工至合格后再验收。 （二）第一次抚育验收：在种植当年抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达95%以上，否则必须返工直至合格后再验收。 （三）第二次抚育验收：在第二年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达90%以上，否则必须返工直至合格后再验收。 （四）第三次抚育验收：在第二年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。 （五）第四次抚育验收：在第三年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。 （六）第五次抚育验收：在第三年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上；三年第五次验收时，整体保存率85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 异常低价审查，一、异常低价投标（响应）审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造林服务 | 五桂山2026年林分优化项目 | 项 | 1.00 | 4,629,461.24 | 4,629,461.24 | 农、林、牧、渔业 | 详见附表一 |

附表一：五桂山2026年林分优化项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | （八）★投标人必须对其提供各种资料、说明、声明的真实性负责，保证依法依规参与招标投标活动。若中标后发现投标人提供虚假资料谋取中标或采购过程中有其他违法违规情形，采购人有权取消中标资格，已签订采购合同的，采购人有权立即解除合同，并且投标人应在采购人通知的时间内赔偿项目中标金额的10%作为违约金。（提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 2 | （一）★本项目预算金额为：5446424.99元（中介预算价），其中投标最高限价为：4629461.24元，安全生产措施费（税前）为：151921.95元，报价超过最高限价的或安全生产措施费（税前）低于本项目安全生产措施费（税前）的，视为无效报价，作无效投标处理。 |
| ★ | 3 | （二）★本项目实行总价包干。中标人不能因实际发生量与预算服务量相差大而向采购人进行索赔。中标人需包服务、质量、安全、文明作业等招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。 |
| ★ | 4 | 1.★投标人须承诺，拟投入本项目的项目负责人须按采购人要求出席本项目技术交底会、协调会、验收等工作。在合同履约过程中，如项目负责人不能按要求出席本项目技术交底会、协调会、验收等工作，按合同违约进行处罚，每缺席一次扣款3000.00元。（提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 5 | 3.★为保证项目顺利完工，投标人需承诺中标后，在种植期间每天投入不少于80名工人种植施工，每天在岗时间不得少于8小时，若采购人或监理人（点名或签到等方式）发现工人少于80名的或在岗时间少于8小时的，每发现一次扣款1000元；同时，承诺中标后，在种植期间、抚育期间为作业人员购买意外险(每人保额不低于100万元，意外险要包含猝死保障不少于50万元），如发现未购买意外险的，每发现一人次扣款1000元。（提供承诺函，格式自拟） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省建东工程监理有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市五桂山街道农业林业服务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中“服务类”计费标准收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一，投标文件要求，电子投标文件上传到广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）广东政府采购智慧云平台网上。 二，其他补充事宜 1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址： https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的苗木类方式获取帮助。 2.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。数字证书CA服务热线：400-887-6133。 3.供应商应确认电子投标（响应）文件成功上传至广东省项目采购电子交易系统。如多次上传不成功的可咨询平台技术人员解决。 4.供应商可自行登录中小企业规模类型自测小程序网站（网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html） ，自测企业规模。 三，中山市政府采购支持中小微企业质押融资的说明根据《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》规定 ：1. 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单：1）农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 2）工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880 3）农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 4）中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076 5）建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376 6）交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554 7）中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181 8）邮储银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469 9）广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰 0760-88862577 10）平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾 13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569 11）中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853 12）民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160 13）光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067 14）招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269 15）东莞银行中山分行 业务部 郑康辉 0760-86939959 16）广州银行中山分行 公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121 17）渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803 18）华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513 19）浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386 20）华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074 公司银行部 邓松华 0760-88520072 21）大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业 0760-87707696 22）创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署 《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。 四，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号 )、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购 实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》等。 五，开评标有关事项: ⑴本项目开标方式为“远程开标”，项目采用电子远程开标环节使用手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。 ⑵请供应商按“远程开标”有关要求，在投标/报价截止时间前，将加密的电子投标/报价文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标/报价无效。咨询电话：020-88696588。 ⑶由云平台进行自动在线签到及在线解密，不需要委派代表前往开标/唱价现场，不需要到现场提交纸质或电子光盘投标/报价文件。 ⑷在开标/唱价截止时间前，请各投标/报价人核实并确认填写授权代表的姓名与手机号码，若因填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 ⑸参与开标/唱价会的投标供应商，在投标/报价截止时间前登录云平台→点击“项目采购”→选择参与开标的项目→进入“开标大厅”，并留意右侧的“信息栏”。 ⑹开标/唱价时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标/报价文件时加密所用数字证书进行解密，开标解密时长具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准，投标/报价人不按要求进行解密，视为无效投标/报价。各供应商在参加开标/唱价之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 ⑺供应商应按正常流程进行解密，因技术问题导致在规定的时间内无法解密的，代理机构可视情况开通授权上传功能（即授权供应商在其客户端上传备份电子投标文件），供应商获得授权后应该及时上传备用电子投标/报价文件（投标/报价人需保证上传的备用电子投标/报价文件与加密的电子投标/报价文件版本一致）。如供应商没在代理机构规定时间内完成备用电子投标/报价文件上传的，视为无效投标/报价。供应商可提前登录云平台了解“解密失败解决办法”。咨询电话：020-83523973、020-83523967。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东省建东工程监理有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东省建东工程监理有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东省建东工程监理有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省建东工程监理有限公司中山分公司，到账情况以开标时广东省建东工程监理有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：罗小姐

电话：0760-88399895

传真：0760-88399895

邮箱：jdzs_cg2017@163.com

地址：中山市五桂山三合院16栋02单元102房

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(五桂山2026年林分优化项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省建东工程监理有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东省建东工程监理有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（五桂山2026年林分优化项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（五桂山2026年林分优化项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供2024年度财务状况报告或2025年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容）。 |
| 8 | 联合体 | 本采购包不接受联合体投标 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（农、林、牧、渔业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“农、林、牧、渔业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（工程、服务）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（五桂山2026年林分优化项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为投标截止之日起90天 |
| 2 | 签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人及授权委托书 | 投标文件提供有效的法定代表人及法定代表人授权委托书 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
| 5 | “★”号条款的响应 | 完全响应并满足招标文件标注“★”号条款的要求 |
| 6 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |
| 7 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(五桂山2026年林分优化项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分50.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 项目实施及技术方案 (10.0分) | 根据投标人针对本项目制定的项目实施方案（包括但不限于：①项目实施进度；②种植计划及保障措施；③物资安排；④成活率保证；⑤抚育安排等方面）进行综合评审： 1.项目实施及技术方案包含上述所列所有内容，且整体方案技术可行，思路清晰，目标明确，措施到位，针对性强，方案内容满足或优于采购需求的，得10分； 2.项目实施及技术方案包含上述所列所有内容，但其中有1项内容不够完整或不够合理，整体方案技术较可行，思路较清晰，目标较明确，措施较到位，针对性较强，方案内容基本满足采购需求的，得9分； 3.项目实施及技术方案包含上述所列所有内容，但其中2项内容不够完整或不够合理，整体方案技术基本可行，思路基本清晰，目标基本明确，措施基本到位，具有一定针对性，方案内容基本满足采购需求的，得8分； 4.项目实施及技术方案未完全包含上述所列所有内容，或其中有3项内容均不够完整、不够合理，整体方案针对性和可行性较低，方案内容不完全满足采购需求的，得7分； 5.没有相关表述，或提供不相符的内容，不得分。 |
|  |  | 工期承诺及保障方案 (10.0分) | 根据投标人针对本项目制定的工期承诺及保障方案（包括但不限于：①工期承诺及工期安排；②工期保障措施；③现场安全防护管理；④现场质量监督；⑤现场协调与沟通机制；⑥风险预警情况等方面）进行综合评审： 1.工期承诺及保障方案包含上述所列所有内容，且整体方案技术可行，思路清晰，目标明确，措施到位，针对性强，方案内容满足或优于采购需求的，得10分； 2.工期承诺及保障方案包含上述所列所有内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体方案技术较可行，思路较清晰，目标较明确，措施较到位，针对性较强，方案内容基本满足采购需求的，得9分； 3.工期满足项目要求，工期承诺及保障方案包含上述所列所有内容，但其中2项内容不够完整或不够合理，整体方案技术基本可行，思路基本清晰，目标基本明确，措施基本到位，具有一定针对性，方案内容基本满足采购需求的，得8分； 4.工期承诺及保障方案未完全包含上述所列所有内容，或其中3项或以上内容均不够完整、不够合理，整体方案针对性和可行性较低，方案内容不完全满足采购需求的，得7分； 5.没有相关表述，或提供不相符的内容，不得分。 |
|  |  | 安全管理保障方案 (10.0分) | 根据投标人针对本项目制定的安全管理保障方案（包括但不限于：①作业过程中安全保证措施及安全承诺；②安全管理制度；③突发事件应急处理措施；④作业安全责任落实保证措施等方面）进行综合评审： 1.安全管理保障方案包含上述所列所有内容，且整体方案技术可行，管理体系规范、思路清晰，措施到位，针对性强，方案内容满足或优于采购需求的，得10分； 2.安全管理保障方案包含上述所列所有内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体方案技术较可行，管理体系较规范、思路较清晰，措施较到位，针对性较强，方案内容基本满足采购需求的，得9分； 3.安全管理保障方案包含上述所列所有内容，但其中2项内容不够完整或不够合理，整体方案技术基本可行，思路基本清晰，措施基本到位，具有一定针对性，方案内容基本满足采购需求的，得8分； 4.安全管理保障方案包含上述所列所有内容，未完全包含上述所列所有内容，或其中3项或以上内容均不够完整、不够合理，整体方案针对性和可行性较低，方案内容不完全满足采购需求的，得7分； 5.没有相关表述，或提供不相符的内容，不得分。 |
|  |  | 人员及设备配备 (10.0分) | 根据投标人针对本项目制定的人员及设备配备方案（包括但不限于：①项目整体资源配备计划；②服务团队人员配备及岗位职责；③投入的主要机械设备、作业机具及安全防护用品情况等方面）进行综合评审： 1.人员及设备配备方案包含上述所列所有内容，且整体内容详细合理，拟投入的人员及设备配备充足，分配合理，完全满足项目要求的，得10分； 2.人员及设备配备方案包含上述所列所有内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体内容较详细，拟投入的人员及设备配备较充足，分配较合理，基本满足项目要求的，得9分； 3.人员及设备配备方案未完全包含上述所列所有内容，或其中2项内容不够完整或不够合理，整体内容较简单、不完全满足采购需求的，得8分； 4.人员及设备配备方案未完全包含上述所列所有内容，或其中3项或以上内容不够完整或不够合理，整体内容较简单、不完全满足采购需求的，得7分； 5.没有相关表述，或提供不相符的内容，不得分。 |
|  |  | 质量保障方案 (10.0分) | 根据投标人针对本项目制定的质量保障方案（包括但不限于：①种植质量保证；②抚育质量保证；③质量检测与控制方案等方面）进行综合评审： 1.质量保障方案包含上述所列所有内容，且整体内容详细合理，整体方案可行性高、操作性强的，质量保障措施完善、来源清晰明确、供货保障具有可行性，完全满足本项目供应要求，得10分； 2.质量保障方案包含上述所列所有内容，但其中1项内容不够完整或不够合理，整体方案具备一定的可行性和可操作性，质量保障措施基本完善、来源基本清晰、供货保障基本具有可行性，基本满足本项目供应要求，得9分； 3.质量保障方案未完全包含上述所列所有内容，或其中2项内容不够完整或不够合理，整体方案可行性和可操作性较低，质量保障措施不够完善、来源不够清晰、供货保障不够具有可行性，不完全满足本项目供应要求，得8分； 4.质量保障方案未完全包含上述所列所有内容，或其中3项或以上内容不够完整或不够合理，整体方案可行性和可操作性较低，质量保障措施不够完善、来源不够清晰、供货保障不够具有可行性，不完全满足本项目供应要求，得7分； 5.没有相关表述，或提供不相符的内容，不得分。 |
| 商务部分 |  | 认证证书 (3.0分) | 具有全国认证认可信息公共服务平台备案认可且有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每项得1分，本项最高得3分。 【注：投标文件中同时提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（网站：http://cx.cnca.cn/）网页截图，证书的有效性以http://cx.cnca.cn/网站公布的网页截图为准，投标人通过网站查询进行打印，上述资料均需加盖投标人公章，未按要求提供证明文件的不得分。】 |
|  |  | 拟投入人员技术实力 (12.0分) | 1.项目负责人（1人）：具有林业类专业中级工程师的，得3分 ，具有林业类专业高级工程师（或以上）职称的，得6分 ，本项最高得6分；2.拟投入的技术团队中 (项目负责人除外) 具有林业类专业中级工程师或以上职称的，一个得3分；具有林业类专业初级职称（含助理工程师、技术员），一个得2分；本项最高得6分；【注：投标文件需提供上述人员相关证书、身份证及社保证明的复印件或扫描件并加盖公章；社保证明应为投标文件递交截止时间为止近半年内任意连续3个月在投标人单位的社保证明（如果投标人成立时间或该人员入职不足3个月，则提供人员入职证明或代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）。若投标人未能提供该人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺（承诺书须加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订时保证按响应文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳动合同或劳务合同等多种用工形式证明，否则视为我单位放弃中标资格），视为满足社保评审要求。】不提供或未按要求提供不得分。 |
|  |  | 同类业绩 (15.0分) | 2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承接过同类项目业绩，每提供一个业绩得3分，本项最高得15分。 【注：1.同类项目业绩指营造林项目或低质低效林分改造相关业绩。2.投标文件中提供合同和验收合格证明文件并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。】 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

五桂山2026年林分优化项目

合同书

甲方（采购人）：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

乙方（中标人）：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

签约时间：

签约地点：

（注：此文本为参考合同，以本招标文件的《采购需求》的要求为基础，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件承诺签订合同，以采购人与中标人签订的合同为准。）

根据五桂山2026年林分优化项目(项目编号：                 )的采购结果，        （以下简称甲方）与              （以下简称乙方）依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规及招标文件的约定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、标的名称

(一)标的名称：五桂山2026年林分优化项目

二、合同金额

(一)合同总价（含税）：

大写：

小写：                元

其中，安全生产措施费（税前）：

大写：

小写：                元

(二)包括林木采伐、林地清理、整地挖穴、苗木采购、基肥与回穴土、栽植、立苗管理、割灌除草、松土扩穴、追肥、补苗、病虫害防治、防火林带抚育、运输到甲方指定地点，按照甲方要求种植的费用、运输、搬运过程中因操作不当造成苗木泥球松散或枝干损伤的苗木更换费用、机械设备、人工、安全、工期、风险、文明施工、抚育、成活、验收、税等费用。如果乙方在中标并签署合同后，在合同履行过程中出现任何遗漏，均由乙方负责提供，甲方将不再支付任何费用。

(三)未经甲方批准，乙方不得通过任何形式转包本项目的部分或全部工作，不得委托或指示第三方代为履行。乙方将本项目转包视为违约，合同即时终止。甲方重新组织采购确定中标人。造成甲方损失的（包括但不限于索赔、赔偿金、调查取证费、公证费、评估鉴定费、律师费、诉讼费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用等），乙方应当承担法律责任。

(四)本项目的大部分苗木（详见甲方提供的苗木清单）由市自然资源局提供，乙方需自行到指定位置领取苗木。抚育补种的苗木由乙方联系市自然资源局提供，所产生的相关费用由乙方负责。

（五）合同履行过程中，如出现工作内容或工程量有变更的(包括但不限于树种更换、林地清理等)，乙方不得拒绝承担。如实施过程中出现由甲方提出变更所增减的工程量，结算时按以下方式进行调整:

1、乙方分项报价中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

2、乙方分项报价中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

3、乙方分项报价中没有使用或类似变更工程的单价，按照广东省相关工程计价依据。

4、依据监理变更签证，由乙方提出适当的变更价格，经相关部门审核后结算；结算单价按合同价与中介预算价的相应比例折算执行。

5、变更、修改的工程内容乙方不得拒绝承担，所增减工程的工程量不超过合同工程量的10%，工期不作调整。

三、合同履行期限及合同履行地点

（一）合同签订后，2026年   月  日前完成备耕、种植工作。种植完毕后，苗木缓冲期30天。

（二）按作业设计要求完成3年5次抚育。

（三）合同履行地点：甲方指定地点。

四、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方必须按合同规定及时支付有关款项。

2.负责提供作业设计文件，为乙方指明具体施工地点。

3.协助乙方进行以下工作：协助乙方与有关单位取得联系及搜集资料，费用由乙方负责。

4.检查安全生产措施，监督安全生产措施的执行。

5.负责组织项目质量验收，并按作业设计文件要求和本合同约定的时间本项目进行验收。

6.指派代表负责协助、检查、验收的工作。

7.甲方对不利的自然条件引起的工期延误的损失不承担责任。

（二）乙方权利和义务

1.按照招标文件和投标文件响应要求，投入本项目的项目负责人、技术负责人及作业人员进场施工。

2.严格按作业设计文件要求和本合同约定的质量、时间完成本项目服务,并对服务内容的质量负责，服务必须符合包括但不限于招标文件、作业设计文件、本合同约定及采购需求中所描述的要求。

3.负责施工过程中的安全生产管理，做好工伤事故的预防工作和森林防火工作，发生安全事故，责任主要由乙方负责，甲方不承担责任。

4.按时间和质量要求完成的工程量取得合同规定的报酬，提供合法的结算发票。

5.乙方应独立完成本合同项下的工作，不得以转委托或其他任何方式交由任何第三方履行。

6.乙方应无条件接受甲方的监督、检查和合理的要求。

7.在种植期间、抚育期间，乙方须为作业人员购买意外险(每人保额不低于100万元，意外险要包含猝死保障不少于50万元），如发现未购买意外险的，每发现一人次扣款1000元。

8.乙方自行负责作业人员的工资、意外险或社会保险（包括养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险）、福利等劳动关系事宜；甲、乙双方一致确认：甲方与乙方之间的关系是平等主体之间的民事关系。甲方与乙方安排的工作人员的关系不是劳动关系，乙方与工作人员之间的关系是劳动关系。乙方作业人员在甲方进行服务的行为是代表乙方进行的职务行为，乙方对此承担法律及经济责任。乙方按《中华人民共和国民法典》等法律法规定的规定，与上述工作人员签订劳动合同，按时足额支付工资及办理相应的福利待遇、保险、税收等。如乙方未能按国家有关部门要求缴付以上费用，对此引来一切后果由乙方负责。一切因此导致的任何争议或纠纷，均由乙方自行完全承担（包括但不限于协商、调解、诉讼等）。如乙方作业人员发生工伤、经济补偿等劳动纠纷或其他人身及财产损失等事宜，由乙方完全承担（包括但不限于协商、调解、诉讼等）。

9.如乙方人员在作业过程中造成任何方人身伤害或财产损失的，乙方应承担一切责任，并赔偿甲方及受害方因此遭受的一切损失（包括但不限于第三方索赔、律师费、采取补救措施的费用及开支等）。

10.合同生效后，乙方要求终止或解除合同的，乙方须补偿甲方由此造成的损失。

11.本协议未约定的，均适用《中华人民共和国民法典》确定双方权利义务及责任。

12.乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

五、付款方式

（一）合同签订后，完成林地清理、整地挖穴、回土施肥等种植前的全部备耕工序、种植以及当年抚育，验收合格后支付合同总价的40%。

（二）完成第二年两次抚育，经验收合格的，支付合同总价的30%。

（三）完成第三年两次抚育，经验收合格的，支付合同总价的30%。

备注：1.以上均为无息支付。本项目如有扣减费用、违约金和赔偿金的，按扣减后确定支付的费用。 2.乙方在每次收取款项时需向甲方开具款项的正式税务发票以及相关项目验收资料。3.本项目为生态公益林林分优化项目，资金从省、市生态公益林效益补偿资金中列支。4.由于本项目为政府项目，甲方在规定时间内向财政部门提出支付申请即视为甲方已经按期支付（具体的付款审批时间和支付时间以财政部门为准）。如因政策影响使拨款未能及时到位的，不得以此为由不履行（或不完全履行）合同规定的义务。5.若合同履行期间，乙方公司名称发生变更，需提前书面告知甲方，并办好相关名称变更手续。否则，因此造成的合同款无法正常支付等情况均由乙方负责，甲方不负任何责任。

六、验收

（一）种植验收：在完成种植后一个月内进行，现场核实种植面积、检查苗木配置、种植质量和成活率等，要求当年造林苗木成活率达95%以上，苗木生长旺盛，否则必须返工至合格后再验收。

（二）第一次抚育验收：在种植当年抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达95%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

（三）第二次抚育验收：在第二年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达90%以上，否则必须返工直至合格后再验收

（四）第三次抚育验收：在第二年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

（五）第四次抚育验收：在第三年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

（六）第五次抚育验收：在第三年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上；三年第五次验收时，整体保存率85%以上，否则必须返工直至合格后再验收。

七、实施规模

（一）林分优化提升规模

五桂山2026年林分优化项目建设总面积为本项目林分优化造林总面积1,650.18亩，其中，低质低效桉树林改造面积774.72亩；低质低效松林改造面积875.46亩。项目地点位于五桂山街道石鼓村和南桥村。

表3-1 林分优化提升规模

| 设计类型 | 村 | 面积（亩） | 作业小班号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低质低效桉树林优化 | 石鼓村、南桥村 | 774.72 | 1、2、5 |
| 低质低效松林优化 | 南桥村 | 875.46 | 3、4 |
| 合计 |  | 1,650.18 |  |

（二）林分保留规模

五桂山2026年林分优化项目造林地地类为乔木林地。其中，小班1、2和5为低质低效桉树林改造，通过伐除范围内多轮生的桉树，人工更换乡土阔叶树种的技术措施进行林分优化。小班3和4的大部分林地为低质低效松林改造，伐除范围内的湿地松、马尾松、零星分布的桉树、退化相思，以及八角枫、豺皮樟、山鸡椒、芒萁等杂灌、杂草，保留范围内的木荷、油茶、鸭脚木等原生阔叶树种以及大径级杉木。砍伐后人工更换乡土阔叶树种的技术措施进行林分优化，经优化后，林分郁闭度保持在0.2-0.3之间。

1、2号作业小班采伐前林分郁闭度约0.3，平均每亩约砍伐86株（主要为多轮生的桉树），采伐强度大于80%。

3、4和5号作业小班采伐前林分郁闭度0.3-0.4，采伐后林分郁闭度保持在0.2-0.3。平均每亩约砍伐28株（包括松树、桉树、退化相思、老头树），平均每亩保留的原生阔叶树种约17株（荷木、油茶、鸭脚木、山乌桕等）。采伐强度约为40%。

八、作业地分布与现状

（一）林分优化提升规模

五桂山2026年林分优化项目建设总面积为1,650.18亩，其中低质低效桉树林改造面积774.72亩；低质低效松林改造面积875.46亩。项目地点位于中山市五桂山街道石鼓村和南桥村，以集中连片原则划分为5个作业小班，共涉及8个林地地籍小班，地籍小班号及明细信息见下表。

表3-2 五桂山2026年林分优化项目小班明细表

| 作业小班 | 村 | 地籍小班号 | 林种 | 森林类别 | 优势树种 | 面积（亩） | 作业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石鼓 | 442001012002000100100 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 桉树 | 306.87 | 低质低效桉树林优化 |
|  |  | 442001012002000100700 | 水土保持林 | 市级一般公益林 | 桉树 | 175.28 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 482.13 |  |
| 2 | 石鼓 | 442001012002000100900 | 水土保持林 | 市级一般公益林 | 桉树 | 219.89 | 低质低效桉树林优化 |
| 3 | 南桥 | 442001012008000100101 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 湿地松 | 149.41 | 低质低效松林优化 |
| 4 | 南桥 | 442001012008000100600 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 针阔混交林 | 269.83 | 低质低效松林优化 |
|  |  | 442001012008000100301 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 针阔混交林 | 257.77 |  |
|  |  | 442001012008000100401 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 湿地松 | 198.45 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 726.05 |  |
| 5 | 南桥 | 442001012008000100302 | 水土保持林 | 省级重点公益林 | 桉树 | 72.68 | 低质低效桉树林优化 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,650.18 |  |

（二）作业地现状

通过现场实地调查，项目实施地海拔在35-260米之间，当前郁闭度在0.3-0.5。项目地主要树种为上世纪八十年代种植的桉树、湿地松、马尾松、马占相思、大叶相思、台湾相思等速生树种。这些速生树种已呈现出树干顶端干枯，老化加速的迹象。由于中山市森林不再以木材为主要林产品，每年采伐指标有限，过多的成、过熟林得不到及时采伐和更新，林地生产力不断退化，不利于森林的持续利用，退化后枯死掉落的树木树枝也会给中山市森林防火带来更大的压力。从树种结构来看，这些人工营造的松树林、桉树林以及速生相思林，森林结构简单，易受外来物种入侵，森林生态系统脆弱。目前项目地受松材线虫病影响较大，松树纯林和针阔混交林退化严重，需加强改造力度，改种优质乡土阔叶树种，营造混交林，提高森林生态功能等级。

1.1号作业小班

1号作业小班涉及2个林地地籍小班，位于五桂山街道石鼓村双合山，临近牧语田园露营地，面积482.15亩。优势树种为桉树，每亩株数86。林地灌木层主要有鸭脚木、山苍子、山乌桕等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、三裂叶野葛和白花酸藤子。乔木平均胸径18 cm，平均树高16.8 m，林分郁闭度0.3，灌草平均高度1.2 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般。坡向东南，坡度较大，在45°-75°之间，海拔在40-250 m之间。项目地大部分林地为纯桉树林、以及杂灌、杂草、藤蔓，林相杂乱，林分结构不合理，生态效益和景观效益低下。

2.2号作业小班

2号作业小班涉及1个林地地籍小班，位于五桂山街道石鼓村双合山，临近牧语田园露营地，面积219.89亩。优势树种为桉树，每亩株数69。林地灌木层主要有山苍子、山乌桕、盐肤木等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、鬼针草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、三裂叶野葛和白花酸藤子。乔木平均胸径20.1 cm，平均树高16.9 m，林分郁闭度0.4，灌草平均高度1.2 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般。坡向西北，坡度较大，在50°-80°之间，海拔在35-260 m之间。项目地为纯桉树林，林下分布有杂灌、杂草、藤蔓，林相杂乱，林分结构不合理，生态效益和景观效益低下。

3.3号作业小班

3号作业小班涉及1个林地地籍小班，位于五桂山街道南桥村，长坑水库北岸，长坑郊野步道东入口，面积149.41亩。乔木层优势种为湿地松，此外有马尾松、鸭脚木、白楸、山乌桕等零星分布，每亩株数75.1。灌木层物种包括豺皮樟、山乌桕、白楸等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、蔓九节和梨叶悬钩子。乔木平均胸径12.3 cm，平均树高17 m，林分郁闭度0.5，灌草平均高度1.0 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般，坡向东南，上坡位，地形较陡，坡度约为50°-65°，海拔在60-120米之间。项目地林相杂乱，林分结构不合理。受松材线虫病影响，小班内部分湿地松和马尾松表现出针叶变黄、枯顶的现象。

4.4号作业小班

4号作业小班涉及3个林地地籍小班，位于五桂山街道南桥村环仔顶，长坑水库南岸，面积726.05亩。乔木层优势种为湿地松，表现出向常绿阔叶林次生演替的趋势。小班东北角密生有桉树，此外有马尾松、台湾相思、鸭脚木、黄杞等零星分布，每亩株数57。灌木层物种包括鸭脚木、豺皮樟、山乌桕、山苍子、野漆树等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等，石壁偶见猪笼草和茅膏菜。藤本植物主要为小叶红叶藤、白花酸藤子和锡叶藤。乔木平均胸径11.5 cm，平均树高17.5 m，林分郁闭度0.4，灌草平均高度1.3 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般，地形较陡，坡度大于65°，海拔在60-190 m之间，部分位置石头较多。小班林相杂乱，林分结构不合理，部分林地为杂灌、藤本植物所覆盖。受松材线虫病影响，小班内部分湿地松和马尾松表现出针叶变黄、枯顶的现象。

5.5号作业小班

5号作业小班涉及1个林地地籍小班，位于五桂山街道南桥村，长坑水库东侧，面积72.68亩。乔木层优势种为桉树，此外有湿地松、马尾松、鸭脚木、白楸、山乌桕等零星分布，每亩株数86。灌木层物种包括豺皮樟、山乌桕、白楸等。林下草本主要为乌毛蕨、芒萁、黑莎草等。藤本植物主要为小叶红叶藤、蔓九节和梨叶悬钩子。乔木平均胸径17.1 cm，平均树高15 m，林分郁闭度0.4，灌草平均高度1.0 m。作业地土层中厚，厚度为82 cm，土壤腐殖质层厚度中等，主要为赤红壤，土壤肥力一般，坡向东南，上坡位，地形较陡，坡度约为50°-65°，海拔在56-112米之间。项目地林相杂乱，林分结构不合理，生态效益和景观效益低下。

九、作业设计类型：（以采购需求中作业设计及乙方投标文件承诺为准）

十、主要技术措施：（以采购需求中主要技术措施及乙方投标文件承诺为准）

十一、工程量和物资需要量

(一)工程量

（以采购需求书中作业设计的工程量为准）

(二)物资需求量

（以采购需求书中作业设计的物资需要量为准）

十二、其他要求

(一)机械设备：

1.乙方应具有满足本项目植物修剪、起挖、运输、种植、养护的需要，为本项目配备所需的设备包括但不限于运输车、剪草机、绿篱机、粉碎机、割灌机、油锯等工作所需的等机械。

(二)人员要求：

1.乙方投入本项目的项目负责人须按甲方要求出席本项目技术交底会、协调会、验收等工作。在合同履约过程中，如项目负责人不能按要求出席本项目技术交底会、协调会、验收等工作，按合同违约进行处罚，每缺席一次扣款3000.00元。

2.在项目实施期间，应组建一支具有林业类专业、有害生物防治相关经验、安全管理方面专业的服务团队，投入本项目的人员不得任意更换或减少。如有更换须提前报甲方书面审批，任何更换应不低于响应文件中的要求。甲方的审批不免除乙方的责任和义务。

3.为保证项目顺利完工，投标人需承诺中标后，在种植期间每天投入不少于80名工人种植施工，每天在岗时间不得少于8小时，若甲方或监理人（点名或签到等方式）发现工人少于80名的或在岗时间少于8小时的，每发现一次扣款1000元；同时，承诺中标后，在种植期间、抚育期间为作业人员购买意外险(每人保额不低于100万元，意外险要包含猝死保障不少于50万元），如发现未购买意外险的，每发现一人次扣款1000元。

4.项目负责人具有     专业    工程师职称，若发现投入的项目负责人不符合要求的，甲方有权扣罚合同金额2%或终止合同。

5.在合同期限结束前有关本项目的全部保险由乙方负责，乙方必须为其所投入的人员购买社保、人身意外保险，若发生任何安全事故的，由乙方自行负责。

(三)因乙方作业质量原因（未按时整改到位），导致无法按时完成验收和支付，造成超出支付期限而被财政收回项目资金的，由乙方负责。

十三、档案管理

（一）为了完善项目的后续管理，应将项目全过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。

（二）乙方的工程档案资料必须按要求及时收集、汇总、整理工程档案。由此造成的费用增加，由乙方自行考虑。

（三）乙方应在验收前按验收有关规定提供项目资料，若资料不全或乙方不按规定提供资料，则不予进行质量验收及竣工验收，一切损失由乙方负责，工期不予顺延。乙方应积极创造条件使项目通过竣工验收，并协助甲方完成项目相关手续。

（四）竣工后，乙方应按甲方归档要求编制并提交完整的竣工资料及竣工图纸（原件及电子文档，如有）给甲方存档。

十四、安全生产管理

（一）做好森林防火工作。要求乙方加强森林防火宣传，落实防火责任制，提高作业人员森林防火意识，禁止在林内用火，杜绝人为森林火灾的发生。

（二）防止工伤事故发生。防止工伤事故发生：林分疏伐时要注意控制倒树方向，防止压伤事故发生；山林地石头较多，要注意滑倒或滚石伤人、工具自伤。作业环境复杂，植被中蛇、虫、蜂较多，部分地段山坡陡峭，泥土疏松或石头较多。要注意防止滑倒，预防蛇、虫、蜂伤人或滚石伤人。需对野外作业人员配备必要的救生、救护设备和工具。

（三）严格执行安全操作规程和防治操作技术，严防安全事故发生。机械使用必须严格遵守其使用手册，按照使用方法进行施工作业。

（四）作业过程中要有明确负责人，作业人员因施工不当造成的损失及安全事故，由乙方负责。

（五）机械的操作人员，应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。

（六）乙方应在开工前与甲方签订项目作业安全承诺书，注意安全操作，自行解决安全作业问题。合同履行过程中的一切风险（包括但不限于工伤、安全事故等责任）由乙方承担。

（七）环保操作

营林绿化本是一项有利于环境保护的工程，但在施工过程中操作不当也会影响环境，在施工过程中要注意：

1.挖穴时对挖出的土壤要放置穴的两旁，不要贪方便堆向下方，这样既可以方便回穴土，同时可防止水土流失。

2.施基肥或追肥均要采用埋施方法，这样既可保证肥料的有效使用，更可防止被雨水溶解污染水源。

3.在清理林地时，要注意保护原生乡土树木物种资源，不能随便砍掉、采伐的松木需做好文件档案，采伐后的松木不得离开本市。

4. 采伐老、病树时充分采用采伐技术，严格控制树倒方向，减少倾轧幼树，优选作业时间，使项目施工产生的噪声对周围环境产生最小的影响。

5. 集中堆放施工废弃物，及时清理，统一运输到指定的地方进行填埋，并压紧、压实。

6. 施工结束后，对施工过程中的遗留废弃物及时进行处理和进行林地整理，恢复原貌。

（八）作业过程严格按照国家、省、市安全文明施工要求施工。施工期内不发生重伤和死事故，轻伤事故率控制在3‰的范围内。若出现一次，甲方将扣减本采购包总合同金额5%的违约金，累计达到2次或情节严重的，甲方有权解除合同。

（九）乙方应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

（十）乙方在施工过程中要接受当地林业工作部门管理人员、上级主管部门和监理单位的监督和指导。

十五、质量保证及服务

（一）乙方需确认一位项目负责人与甲方保持联系，及时跟进项目进度。接到甲方紧急通知时1小时内能到达现场处理，并提供良好的售后服务。联系人：       ，联系电话：       。

（二）乙方应充分分析项目实施过程中有可能存在的突发情况并针对其提供完善可行的安全防护制度以及应急处理措施：

1.乙方应提前做好自然灾害、极端天气、病虫害等事件应急准备。

2.乙方应提前规划苗木运输路线，估算运输耗时，运输车辆要求做好防晒隔热覆盖和通风，避免苗木遭受暴晒。

十六、保密条款

（一）保密内容：根据《中华人民共和国保密法》及其他相关法规的规定，乙方在履行本合同过程中涉及的各种资料、数据、图表、文件等。

（二）保密期限：在保密内容解除或公开之前均属于保密期限范围。

（三）保密承诺：

1.保证保密内容仅限于本项目中，未经甲方书面同意，不得直接或间接地透露或提供给任何第三方（包括不得知悉乙方的其他员工）或将其使用在其它项目中。

2.保证对保密内容予以保密，乙方参与的相关工作人员若泄露本项目相关技术资料的，乙方承担所有法律与经济责任。

3.乙方保证对保密内容不进行与本项目无关的一切复制工作。

十七、违约责任

(一)乙方按甲方制定的技术要求质量指标施工，负责对工作人员组织生产、安排生活，在山上作业期间应严格控制工作人员吸烟和一切用火。如该工程队人为引起火灾，所有后果由乙方负责。一经发现乙方雇请的工作人员在作业期间吸烟或者用火的，甲方有权即时终止合约，乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金。

(二)根据甲方的种植时间安排，未按合同约定时间完成，每延期一天扣款3000元。

(三)种植验收：在完成种植后一个月内进行，现场核实种植面积、检查苗木配置、种植质量和成活率等，要求当年造林苗木成活率达95%以上，苗木生长旺盛。如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由乙方承担），同时赔偿甲方因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(四)第一次抚育验收标准：在种植当年抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育

面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达95%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由乙方承担），同时赔偿甲方因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(五)第二次抚育验收标准：在第二年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达90%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由乙方承担），同时赔偿甲方因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(六)第三次抚育验收标准：在第二年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由乙方承担），同时赔偿甲方因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(七)第四次抚育验收标准：在第三年第一次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由乙方承担），同时赔偿甲方因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(八)第五次抚育验收：在第三年第二次抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木成活率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达100%，成活率达85%以上；三年第五次验收时，验收苗木平均高度需达1.8米以上，整体保存率85%以上，具体标准见作业设计要求；如达不到要求的，扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工，若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工，直到返工达到验收标准为止（由此产生所有费用由乙方承担），同时赔偿甲方因此产生的一切损失。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(九)在甲方监督检查中，发现苗木的规格（高度）、抚育质量、成活率未达到标准、未按甲方规定进行及时补植、造林密度不符合规定标准等不满足招标文件要求情况的，甲方有权要求乙方进行整改，经整改后仍不符合要求的，每次扣减总合同总额1%的违约金，并要求其返工。若第二次返工仍未合格，扣减总合同总额5%的违约金，并再次进行返工。第三次返工仍未合格（依据甲方的验收要求）的，甲方有权解除合同。

(十)如乙方非因不可抗力不能如期交付符合质量标准的工程项目，每逾期一天，按合同金额的1%计算违约金，逾期超过30天甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方承担合同金额30%的违约金，乙方需要赔偿甲方因造成损失的一切合理费用(诸如诉争解除合同所文出公诉费，鉴定费、律师代理费等)。

（十一）如乙方违反保密义务或因违约行为造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方所有的损失，包括实际损失、可预期损失及维权费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费及其他合理费用）。

（十二）乙方与其投入的工作人员之间的关系是劳动关系，乙方应按《中华人民共和国民法典》等法律法规定的规定，与工作人员签订劳动合同，按时足额支付工资及办理相应的福利待遇、保险、税收等。如甲方收到关于乙方拖欠工作人员薪酬相关投诉的，甲方有权从应付未付给乙方的合同款项中扣减相应费用，同时对此引来一切后果由乙方负责。

(十三)合同履行过程中，乙方因同一问题收到两次监理单位发出的整改通知的，采购人有权终止合同。

(十四)甲方非因本合同规定的情况而中途无故终止合同的，需一次性支付乙方本合同总价   %的补偿金。

(十五)乙方因故中途终止合同的，乙方须一次性赔付甲方本合同总价   %的补偿金。

(十六）本合同未约定的，守约一方可依《中华人民共和国民法典》追究违约方的其他违约责任。

(十七)本合同所列乙方违约金，由甲方在本合同应付未支付给乙方的合同款项中扣除，不足部分，甲方有权追偿。

十八、争端的解决

(一)因履行本合同发生纠纷的，双方应协商解决，协商不成的，双方有权向对甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；因诉讼而发生的费用（包括但不限于诉讼费、鉴定费、评估费以及律师代理费等）由败诉方承担。

(二)在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行（合同被解除或终止的除外）

十九、不可抗力

(一)不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

(二)合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

(三)如乙方逾期后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

(四)由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

(五)在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响达60天以上，甲乙双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同。这时，甲乙双方均互不提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

二十、税和关税

(一)中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。

(二)在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

二十一、联络和通讯

在本合同履行过程中，双方分别指定如下联络人：

甲方联络人：

地址：

电话：

邮箱：

乙方联络人：

地址：

电话：

邮箱：

二十二、知识产权

（一）乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物及服务或货物及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。若发生相关争议，乙方应自费就上述指控为甲方辩护或进行妥善处理，并承担给甲方及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、诉讼保全费、律师费、保全费、公证费、鉴定费、执行费等）。如乙方不为甲方辩护或不进行妥善处理，甲方可自行处理，对于甲方与第三方达成的和解协议或法院、仲裁机构作出的生效法律文书确定由甲方承担的责任和费用，及甲方自行处理所支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、诉讼保全费、律师费、保全费、公证费、鉴定费、执行费等），乙方同意全部承担。

（二）乙方为执行本项目而提供的技术资料的所有权、使用权归甲方所有。

二十三、合同生效

本合同经双方授权代表签署盖章后生效。

二十四、其他

(一)本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

(二)在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

(三)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

(四)未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

(五)本合同正本一式     份，甲乙双方各执     份、采购代理机构执壹份。

(六)本合同合计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无合同正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或被授权人签名（或盖私章）：   法定代表人被授权人签名（或盖私章）：

地址：                                 地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

日  期：                                 日  期：

合同附件（合同编号）

附件1  招标文件…………………………………………………………………………………

附件2  投标文件…………………………………………………………………………………

附件3  中标通知书……………………………………………………………………………

附件4  中介预算告………………………………………………………………………………

附件5  作业设计………………………………………………………………………………

备注：1.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000118-2026-00039

#### 采购项目编号：ZSJD26ZC0022

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

你方组织的“五桂山2026年林分优化项目”项目的招标[采购项目编号为：ZSJD26ZC0022]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“五桂山2026年林分优化项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“五桂山2026年林分优化项目”项目采购[采购项目编号为ZSJD26ZC0022]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市五桂山街道农业林业服务中心

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的五桂山2026年林分优化项目招标中获中标（采购项目编号：ZSJD26ZC0022），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省建东工程监理有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东省建东工程监理有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“五桂山2026年林分优化项目”项目（采购项目编号：ZSJD26ZC0022 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日